CÁC TỪ VIẾT TẮT

| TT | Từ viết tắt | Giải nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| 2 | BXD | Bộ Xây dựng |
| 3 | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| 4 | CTR | Chất thải rắn |
| 5 | Fe | Sắt |
| 6 | MTV | Một thành viên |
| 7 | QCXDVN | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 8 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 9 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 10 | TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| 11 | TP | Thành phố |
| 12 | TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch:

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nhiều bất cập:

- Do lịch sử để lại từ nhiều đời nên quá trình hình thành và phân bố các khu vực nghĩa trang chưa hợp lý, số mộ nằm rải rác ở các nơi còn nhiều, thậm chí còn nằm cả trong khuôn viên khu dân cư, gây rất nhiều khó khăn trong quản lý và ô nhiễm môi trường.

- Việc quản lý quỹ đất nghĩa trang của các địa phương còn lỏng lẻo, xây dựng không theo quy hoạch, kế hoạch thường xuyên xảy ra. Một số nơi chính quyền địa phương còn coi nhẹ vấn đề này, còn để các gia đình, dòng họ tự khoanh bao lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công làm đất nghĩa trang riêng cho dòng họ mình, thậm chí có trường hợp còn làm mộ giả để chiếm đất, giữ đất.

- Nhận thức của các địa phương và nhân dân về ô nhiễm môi trường chưa đầy đủ, nên có nơi bố trí nhiều khu nghĩa trang gần các khu dân cư, làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân.

- Hầu hết các địa phương chưa có qui chế quản lý, định mức cho việc chôn cất các phần mộ, nên người dân sử dụng còn tuỳ tiện, không theo hàng lối, không có khoảng cách nhất định, không theo quy hoạch chung.

- Các khu vực nghĩa trang hiện nay hầu hết chưa có ranh giới rõ ràng, không có tường bao, rãnh thoát nước, chưa bố trí đường đi, cây xanh xung quanh khu vực nghĩa trang. Vì vậy, hiện tượng lấn chiếm, phá phách, mất vệ sinh chung đã làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm trong khu vực nghĩa trang.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng quy hoạch nghĩa trang trên phạm vi toàn tỉnh là việc làm cấp thiết nhằm đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả, hợp lý đất nghĩa trang.

2. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch:

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập “Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

- Và một số các căn cứ khác: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung thành phố, thị trấn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

3. Quan điểm quy hoạch:

- Quy hoạch hệ thống Nghĩa trang nhân dân đảm bảo tính bền vững, hiện đại, tạo môi trường tâm linh kết hợp sinh thái.

- Quy hoạch nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống nghĩa trang;

- Quy hoạch địa điểm xây dựng hệ thống nghĩa trang nhân dân phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch vùng, Quy hoạch chung xây dựng của các huyện, thị xã, thành phố đến 2020, định hướng 2030 và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan;

- Phù hợp với các điều kiện địa hình, điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và khai thác quỹ đất; hạn chế tiến tới loại trừ các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhất là nguồn nước.

- Phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ công tác mai táng và vệ sinh môi trường.

- Đối với khu vực đô thị: đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa các loại hình táng. Về lâu về dài triển khai loại hình hỏa táng, giảm loại hình thức chôn cất một lần để tiết kiệm diện tích đất mai táng đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT);

- Đối với khu vực nông thôn: Định hướng quan điểm giải quyết tổ chức lễ tang cho khu vực, làm cơ sở hướng dẫn các địa phương thực hiện;

- Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh phải đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài của nhân dân tỉnh đồng thời phù hợp với tính ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại;

- Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhiều địa phương khác nhau và sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan và thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành sau này đồng thời chú ý đến yếu tố phong tục tập quán;

- Chuyển dần từ hình thức mai táng cũ sang hình thức mai táng tiên tiến; Phấn đấu sau năm 2020 di dời các nghĩa trang có quy mô nhỏ nằm xen kẽ trong dân cư, đất canh tác; Quy tập các các khu mồ mả trong nội thành, nội thị vào các khu nghĩa trang tập trung để phát triển đô thị;

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang.

4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu và mục tiêu của quy hoạch:

4.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu:

- Quy hoạch này được lập cho nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ);

- Quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ.

4.2. Mục tiêu của quy hoạch:

Mục tiêu tổng quát:

- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Góp phần xây dựng các đô thị xanh sạch, nhằm phát triển đô thị bền vững;

- Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống nghĩa trang nhân dân nhằm cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững;

Mục tiêu cụ thể:

- - Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng các đô thị hiện có trên địa bàn tỉnh.

- Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- - Từ nay đến năm 2020, định hướng 2030, tiến hành xây dựng, cải tạo, sắp xếp, điều chỉnh các khu vực nghĩa trang nhân dân đã sử dụng thành các nghĩa trang theo quy hoạch được duyệt;

- Rà soát, đánh giá thực trạng quản lý nghĩa trang nhân dân hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; rút ra những mặt đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm quản lý nghĩa trang của các cấp, các ngành;

CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG

2.1. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nghĩa trang

2.2. Đánh giá hiện trạng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

2.2.1. Quỹ đất nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lớn dẫn đến ảnh hưởng đến việc phát triển dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội khác

Bảng 1 - Hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang toàn tỉnh Quảng Trị

| TT | Tên đơn vị hành chính | Đất tự nhiên (ha) | Đất phi nông nghiệp (ha) | Đất nghĩa trang (ha) | Tỷ lệ đất nghĩa trang/đất tự nhiên (%) | Tỷ lệ đất nghĩa trang/đất phi nông nghiệp (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Đông Hà | 7295,87 | 2774,60 | 228,17 | 3,13 | 8,22 |
| 2 | Thị xã Quảng Trị | 7291,60 | 1360,78 | 95,95 | 1,32 | 7,05 |
| 3 | Huyện Hải Lăng | 42513,43 | 5555,96 | 1004,58 | 2,36 | 18,10 |
| 4 | Huyện Triệu Phong | 35377,38 | 6561,67 | 1084,97 | 3,07 | 16,50 |
| 5 | Huyện Gio Linh | 47381,85 | 5476,89 | 582,95 | 1,23 | 10,60 |
| 6 | Huyện Vĩnh Linh | 61715,83 | 7.170,84 | 487,47 | 0,79 | 6,80 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 34447,39 | 4573,26 | 432,02 | 1,25 | 9,45 |
| 8 | Huyện Đakrông | 122444,65 | 2914,52 | 92,15 | 0,08 | 3,16 |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 115283,14 | 3979,06 | 231,18 | 0,2 | 5,81 |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 230,38 | 33,29 | 0,04 | 0,02 | 0,12 |
|  | Tổng | 473.982,52 | 40.444,00 | 4.239,48 | 0,89 | 10,48 |

(Nguồn: Kết quả thống kê đất đai tỉnh Quảng Trị năm 2012)

2.2.2. Hệ thống nghĩa trang phân bổ không đồng đều, phát triển tự phát

Bảng 2 - Hiện trạng nghĩa trang các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

| TT | Địa điểm | Diện tích nghĩa trang tập trung (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) | Tỷ lệ chôn cất một lần (%) | Tỷ lệ kiên cố (%) | Tỷ lệ cây xanh, giao thông (%) | Diện tích còn lại (ha) | Tổng mộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phố Đông Hà | 219,47 | 76,50 | 86,90 | 69,05 | 11,80 | 25,68 | 138.245 |
| 2 | Thị xã Quảng Trị | 69,8 | 66,60 | 79,67 | 71,67 | 5,80 | 19,26 | 23.150 |
| 3 | Huyện Hải Lăng | 912,36 | 58,00 | 86,83 | 56,13 | 7,40 | 315,68 | 415.634 |
| 4 | Huyện Triệu Phong | 794 | 64,00 | 89,35 | 54,89 | 18,00 | 142,92 | 388.062 |
| 5 | Huyện Gio Linh | 554,18 | 57,80 | 85,00 | 56,53 | 7,00 | 195,07 | 261.390 |
| 6 | Huyện Vĩnh Linh | 464,45 | 54,60 | 86,06 | 48,30 | 7,20 | 177,42 | 206.044 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 417,01 | 55,30 | 80,00 | 50,77 | 7,40 | 155,54 | 178.205 |
| 8 | Huyện Đakrông | 78 | 30,20 | 95,5 | 16,98 | 52,70 | 13,34 | 10.433 |
| 9 | Huyện Hướng Hóa | 159,37 | 28,30 | 88,35 | 18,89 | 61,90 | 15,62 | 21.249 |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 0,04 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27 |
|  | Tổng cộng | 3.668,68 | - | - | - | - | 1060,54 | 1.642.439 |

(Nguồn: Điều tra thực tế năm 2012 - Trung tâm Quan trắc và KTMT Quảng Trị)

2.2.3. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ mai táng chưa được đầu tư

Hiện nay, tại tất cả các điểm dân cư đô thị kể cả thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị đều chưa có hệ thống nhà tang lễ thiết kế theo tiêu chuẩn. Hệ thống xe tang và các dịch vụ khác chủ yếu do các đơn vị tư nhân thực hiện nên không có sự đồng bộ; tang lễ chủ yếu được tổ chức tại nhà riêng.

Hệ thống nhà đại thể đã được đầu xây dựng tuy nhiên mới chỉ dừng lại tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện. Toàn tỉnh hiện có 11 nhà đại thể tại 11 bệnh viện. Quy mô, mức độ đầu tư về cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị cũng có sự khác nhau giữa các nhà đại thể và phụ thuộc vào quy mô của bệnh viện. Hiện nay, bệnh viện đa khoa tỉnh được xem là bệnh viện có nhà đại thể hoàn chỉnh nhất so với các bệnh viện khác, các nhà đại thể của bệnh viện tuyến huyện, thị xã như bệnh viện thị xã Quảng Trị, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa do mới được đầu tư xây dựng hay cải tạo nên về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về diện tích (6m x 4m) và các trang thiết bị đi kèm. Bệnh viện huyện Đakrông trước đây đã được đầu tư nhà đại thể tuy nhiên do tỷ lệ người mất tại bệnh viện các năm trở lại đây rất ít hoặc người nhà nhận về ngay nên không đầu tư cải tạo dẫn đến hư hỏng.

Hầu hết các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng đi kèm như đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cây xanh, thu gom và xử lý CTR.

2.3. Phân tích, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang đã và đang triển khai xây dựng:

2.3.1. Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường 4:

Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường 4 được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1998, với diện tích ban đầu là 17 ha do Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà quản lý. Hiện tỷ lệ lấp đầy mộ đã hơn 80% với tỷ lệ kiên cố 95%, tỷ lệ quỹ đất hung táng chiếm 90% và tỷ lệ đất giao thông, cây xanh chiếm khoảng 15%. Ước tính tổng số mộ tại khu vực khoảng 10.427. Các lăng mộ tại đây đều được quy hoạch phân lô và sử dụng khá hiệu quả vì vậy đã hạn chế tình trạng chôn cất lộn xộn gây lãng phí đất đai. Tuy nhiên, do nghĩa trang nằm ở khu vực cao và sát khu dân cư (cách khu dân cư 200m), hệ thống thu gom nước thải và rác thải cũng chưa được đầu tư bài bản nên dễ có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

2.3.2. Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường Đông Lương:

Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường Đông Lương được quy hoạch xây dựng và đi vào hoạt động năm 2004, nằm cách khu dân cư khu phố 8, phường 5 khoảng 2,2 km về phía Tây Nam, cách khu dân cư Khe Lấp 1,8 km về phía Đông Bắc với quy mô diện tích khoảng 47 ha do Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà quản lý. Hiện nay, tỷ lệ mộ lấp đầy là khoảng 60%, tỷ lệ lăng mộ kiên cố là 90%, ước tính tổng số mộ là 25.850 Nhìn chung, các khu vực lăng mộ đã được xây dựng theo đúng quy hoạch bao gồm đất an táng phần mộ, đất giao thông và công trình phụ trợ. Các ô chôn cất được phân lô theo từng khu vực, có hàng rào xung quanh, có hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.

Để có quỹ đất phục vụ cho việc mai táng, UBND thành phố Đông Hà đã ra Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 về việc phê duyệt quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà (tỷ lệ 1/500). Quy mô mở rộng khoảng 60 ha, phía bắc giáp với nghĩa trang nhân dân cũ, phía Nam giáp rừng trồng sản xuất, phía Đông giáp hành lang đường dây 500KV, phía Tây là đường vào nghĩa trang. Khi nghĩa trang vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu chôn cất cho toàn thành phố trong giai đoạn quy hoạch và lâu hơn nửa.

2.3.3. Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị tại phường 1:

Là nghĩa trang nhân dân tập trung của thị xã Quảng Trị nằm tại khu phố 3 - phường 1, cách hồ Tích Tường khoảng 500 m về phía Đông Nam. Nghĩa trang có diện tích khoảng 20,1 ha. Hiện nay, tỷ lệ mộ lấp đầy khoảng 90%, tỷ lệ mộ kiên cố khoảng 85%, có khoảng 11.422 mô, vì không có sự quản lý nên mồ mã chôn rất lộn xộn và tự phát, tình trạng chiếm đất làm mộ giả, mộ gió và khoanh đất cho gia đình và dòng họ xảy ra phổ biến trong nhiều năm qua. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cây xanh, tường rào, hệ thống thu gom nước thải và rác thải đều chưa được đầu tư. Bên cạnh đó, nghĩa trang nằm sát với hồ Tích Tường - là hồ chứa nước sinh hoạt cho thị xã Quảng Trị do đó nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt là rất lớn.

2.3.4. Dự án nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị tại xã Hải Lệ:

Xuất phát từ thực trạng thiếu quỹ đất mai táng, các nghĩa trang xây dựng chưa đảm bảo theo đúng quy định, UBND thị xã Quảng Trị đã ra Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/05/2009 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bước lập dự án đầu tư công trình Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị với diện tích là 10 ha thuộc xã Hải Lệ, trong đó diện tích quy hoạch chi tiết là 6,7ha. Hiện nghĩa trang mới được đưa vào hoạt động nên tỷ lệ lấp đầy mộ chỉ đạt khoảng 5%, hình thức táng chủ yếu là chôn cất một lần. Ước tính tổng số mộ hiện có là 416 phần mộ. Thời gian hoạt động dự kiến của nghĩa trang này là 40 năm với tổng phần mộ từ 5.500 - 6.000 phần mộ, phân chia các khu vực gồm khu vực táng, khu vực quản lý và dịch vụ, khu vực cây xanh, đường giao thông và các khu hạ tầng kỹ thuật khác như cấp điện, cấp nước... Nghĩa trang sẽ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân thị xã Quảng Trị giai đoạn sau năm 2020.

2.3.5. Nghĩa trang nhân dân huyện Triệu Phong tại đồi Ba Gò:

Nghĩa trang nhân dân đồi Ba Gò đi vào hoạt động năm 2008, thuộc thôn Liên Phong, xã Triệu Ái, cách Quốc lộ 1A khoảng 7 km về phía Tây với diện tích khoanh định 10 ha, là nghĩa trang nhân dân tập trung của huyện Triệu Phong.

Hiện tại, do các khu vực nghĩa trang trước đây của xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử đang còn khả năng mai táng, mặt khác do khu vực nghĩa trang nhân dân đồi Ba Gò cách xa dân cư, đường khó đi nên nghĩa trang này chưa được sử dụng nhiều (mới chỉ có 10-15 ngôi mộ/5ha).

2.3.6. Dự án nghĩa trang nhân dân thị trấn Hải Lăng:

Do nghĩa trang hiện tại của thị trấn Hải Lăng đã lấp đầy gần hết nên UBND huyện Hải Lăng đang từng bước hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết nghĩa trang thị trấn Hải Lăng nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân trong giai đoạn quy hoạch. Vị trí quy hoạch nằm gần bãi rác cũ của Thị trấn, nằm cách xa khu dân cư (>500m), có diện tích 5,882 ha với tổng số mộ được chia khoảng 1148 ngôi.

2.3.7. Dự án nghĩa trang nhân dân thị trấn Cam Lộ:

Nghĩa trang nhân dân của thị trấn Cam Lộ tại khu phố Nam Hùng được hình thành một cách tự phát nên không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách an toàn đối với môi trường, nghĩa trang nằm sát với khu dân cư Nam Hùng, sát ruộng lúa và khe nước. Nghĩa trang này đã đóng cửa vào năm 2010, tuy nhiên một số trường hợp, người chết vẫn được chôn cất theo phần mộ của dòng tộc đã quy hoạch trước đó, số còn lại được chôn ở nghĩa trang tạm thời tại khu vực Phối Ốc - phía Bắc hồ Nghĩa Hy chờ di dời lên khu nghĩa trang quy hoạch mới tại Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Cam Lộ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang nhân dân thị trấn Cam Lộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 tại khu phố Nghĩa Hy với quy mô diện tích là 14 ha, quy hoạch chi tiết là 13,4 ha, dự kiến mở rộng là 22 ha.

Tóm lại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chỉ có nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường Đông Lương được xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đã xây dựng được một số hạ tầng thiết yếu phục vụ cho việc chôn cất. Các nghĩa trang tại các thị trấn Cam Lộ, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị đang trong quá trình quy hoạch xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động sau năm 2015. Nghĩa trang tại phường 4 (thành phố Đông Hà), nghĩa trang tại đồi Ba Gò (huyện Triệu Phong) chỉ mới giải quyết vấn đề quỹ đất chôn cất mà chưa quan tâm đến các yếu tố khác như: cơ sở hạ tầng (đường giao thông, tường rào, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải), môi trường (khoảng cách đến nguồn nước mặt, nước ngầm, khu dân cư). Mặt khác, các nghĩa trang cũng chỉ đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân tại các thị trấn, còn lại các khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh chưa có nghĩa trang nào được quy hoạch chi tiết đúng quy định.

CHƯƠNG 3. DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO MAI TÁNG VÀ ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC TÁNG

3.1. Cơ sở dự báo:

3.1.1. Tỷ suất chết thô:

Tỷ suất chết thô là thước đo đơn giản đánh giá mức độ chết, được biểu thị là số người chết trong một năm so với 1.000 dân.

CDR = 1000*D/P, trong đó:

CDR là tỷ suất chết thô.

D là số người chết trong một năm.

P là số dân bình quân trong một năm.

3.1.2. Chỉ tiêu sử dụng đất/phần mộ:

Chỉ tiêu sử dụng đất/phần mộ lấy theo Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Trong đó, diện tích đất/phần mộ được quy định như sau:

Mộ hung táng hoặc chôn cất một lần tối đa không quá 5m2/mộ.

Mộ cải táng tối đa không quá 3m2/mộ.

3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất mai táng:

Dự báo số người chết và nhu cầu sử dụng đất căn cứ vào tỷ suất chế thô của từng địa phương và quy định về tiêu chí sử dụng đất/phần mộ.

Bảng 3 - Dự báo số người chết và nhu cầu sử dụng đất mai táng cho các địa phương đến năm 2020

| TT | Đơn vị hành chính | Dự báo số người chết giai đoạn 2013-2020 (người) | Diện tích chôn cất 5m2/mộ (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP. Đông Hà | 7669 | 3,83 |
| 2 | TX. Quảng Trị | 897 | 0,45 |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 4564 | 2,28 |
| 4 | Huyện Hướng Hóa | 3745 | 1,87 |
| 5 | Huyện Gio Linh | 3180 | 1,59 |
| 6 | Huyện Đakrông | 1308 | 0,65 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 2382 | 1,19 |
| 8 | Huyện Triệu Phong | 4636 | 2,32 |
| 9 | Huyện Hải Lăng | 4543 | 2,27 |
|  | Tổng cộng |  | 16,46 |

Bảng 4 - Dự báo số người chết và nhu cầu sử dụng đất mai táng cho khu vực đô thị đến năm 2020

| TT | Đơn vị hành chính | Số người chết giai đoạn 2013-2020 (người) | Diện tích chôn cất 5m2/mộ (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP. Đông Hà | 7669 | 3,83 |
| 2 | TX. Quảng Trị | 897 | 0,45 |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 1486 | 0,74 |
| 4 | Huyện Hướng Hóa | 1702 | 0,85 |
| 5 | Huyện Gio Linh | 617 | 0,31 |
| 6 | Huyện Đakrông | 184 | 0,09 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 394 | 0,20 |
| 8 | Huyện Triệu Phong | 319 | 0,16 |
| 9 | Huyện Hải Lăng | 488 | 0,24 |
|  | Tổng cộng |  | 6,88 |

3.3. Đề xuất hình thức táng:

3.3.1. Công nghệ hỏa táng hiện đại:

Công nghệ hỏa táng đang được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến. Ở Việt Nam, được áp dụng chủ yếu ở các TP lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Công nghệ này có một số đặc điểm sau:

- Về vệ sinh y tế: Khử 100% các vi sinh vật có hại, chặn đứng sự lây lan, truyền nhiễm bệnh tật.

- Về môi trường: Không ô nhiễm môi trường do các chất hữu cơ bị đốt cháy hoàn toàn.

- Quản lý, sử dụng đất: Với hình thức lưu cốt sau hỏa táng sẽ cho phép tiết kiệm tối đa quỹ đất.

- Về kinh tế: Mặc dù đầu tư ban đầu cao tuy nhiên nhận xét tổng thể hỏa táng sẽ tiết kiệm các chi phí của người dân sau khi chôn cất, chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường của Nhà nước, tiết kiệm quỹ đất… Do vậy, về lâu dài hỏa táng là hình thức mai táng có hiệu quả về kinh tế cao đặc biệt là ở các đô thị lớn.

- Về tập quán, tâm linh: Cần có thời gian nhất định để chuyển đổi tập quán. Cần có một chương trình cụ thể và lâu dài nhằm thay đổi nhận thức của người dân với việc hỏa táng.

3.3.2. Công nghệ chôn cất sử dụng quách hoặc huyệt mộ bê tông:

Là hình thức mai táng được sử dụng từ lâu, phù hợp với thói quen và tập quán của người dân. Hình thức chôn cất một lần vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong việc mai táng của người dân Quảng Trị. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường cần sử dụng quách bêtông hoặc huyệt mộ bêtông chống ô nhiễm.

- Về vệ sinh y tế, môi trường: Cách ly các vi sinh vật không cho thẩm thấu ra ngoài, chặn đứng sự lan truyền bệnh tật, gây ô nhiễm môi trường.

- Quản lý, sử dụng đất: Nếu được nghiên cứu thiết kế và quy hoạch theo quy định sẽ tiết kiệm được quỹ đất chôn cất.

- Về kinh tế: Cần đầu tư thêm phần huyệt mộ bê tông trước khi chôn nhưng hạn chế được các chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường, tiết kiệm quỹ đất… Đặc biệt công nghệ này thích hợp với các khu đất thường xuyên bị ngập lụt, khu vực đất cát. Vì vậy, về lâu dài đây là hình thức mai táng có hiệu quả về kinh tế và có thể áp dụng cho mọi khu vực.

- Về tập quán, tâm linh: Đây là hình thức quen thuộc với tập quán, tâm linh của hầu hết người dân Việt Nam (trong quan - ngoài quách) do vậy rất được cộng đồng chấp thuận.

CHƯƠNG 4. QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

4.1. Tiêu chí lựa chọn đất nghĩa trang, nhà tang lễ:

Căn cứ  QCVN 07: 2010/BXD, lựa chọn địa điểm để xây dựng nghĩa trang nhân dân đảm bảo một số yêu cầu sau:

*Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường (ATVSMT) nhỏ nhất từ nghĩa trang đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở được quy định như sau:

- Vùng đồng bằng: Đối với nghĩa trang hung táng là 1.500m khi chưa có h ệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng và 500m khi có h ệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng; đối với nghĩa trang cát táng là 100m.

-Vùng trung du, miền núi: Đối với nghĩa trang hung táng là 2.000m khi chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng và 500m khi có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng; đối với nghĩa trang cát táng là 100m.

- Đối với nghĩa trang chôn cất một lần, tối thiểu là 500m.

* Khoảng cách ATV SMT nhỏ nhất đến công trình khai thác nước sinh hoạt tập trung từ nghĩa trang hung táng là 5.000m, từ nghĩa trang cát táng là 3.000 m.

* Khoảng cách ATVSMT nhỏ nhất từ nghĩa trang đến mép nước gần nhất của mép nước của các thuỷ vực lớn là:

- Đối với nghĩa trang hung táng: 5 00m;

- Đối với nghĩa trang cát táng: 100m.

* Khoảng cách ATVSMT nhỏ nhất từ nghĩa trang hung táng tới đường giao thông vành đai đô thị, đường sắt là 300m và phải có cây xanh bao quanh nghĩa trang.

4.2. Các khu chức năng chủ yếu trong nhà tang lễ, nghĩa trang

a. Nhà tang lễ

- Khu văn phòng: phòng làm vi ệc, kho để hàng hóa phục vụ, phòng khách, khu WC.

- Khu lễ tang: hành lang, phòng chờ, nơi tổ chức tang lễ, phòng lạnh, chỗ đặt quan tài, phòng khâm liệm.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường đi, sân, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom rác.

b. Nghĩa trang

- Khu mai táng/hỏa táng: nơi để chôn cất/hỏa thi êu thi hài hoặc hài cốt.

- Khu tổ chức lễ tang: nơi tổ chức lễ tang trước khi chôn cất hoặc hỏa táng.

- Khu điều hành: nơi làm việc của lãnh đạo và nhân viên qu ản lý nghĩa trang, bao gồm văn phòng, nhà kho, nhà khách, nhà ch ờ, nhà thường trực, kiốt bán hàng, khu WC.

- Khu kỹ thuật: rửa hài cốt, phòng lạnh bảo quản thi h ài, xử lý các xác vô thừa nhận, nơi làm việc của công an - tư pháp, nhân viên y tế khi có vấn đề chết bất th ường hoặc cấp cứu thân nhân đưa viếng người đã khuất.

- Nhà để tiểu cốt, tro: nơi để các tiểu cốt sau cải táng và lọ tro sau khi hỏa táng thi hài (chỉ có ở các nghĩa trang sử dụng hình thức hỏa táng).

- Nhà chờ dành cho thân nhân người chết khi đến nghĩa trang thăm viếng.

- Khu dành cho các ho ạt động tưởng niệm, thờ cúng chung.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: sân đường, bãi đỗ xe, thoát nước, cấp nước sạch cho nghĩa trang, thu gom và xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thấm từ các mộ hung táng, chiếu sáng, cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh.

4.3. Diện tích và sử dụng đất trong nhà tang lễ, nghĩa trang

a. Nhà tang lễ

- Diện tích tối thiểu mặt bằng khuôn viên của nhà tang lễ là 10.000m2.

- Tỷ lệ sử dụng đất cho nhà tang lễ: khu văn phòng 10%; khu lễ tang 30%; bãi đỗ xe 30%; còn lại là lối đi, sân, cây xanh.

b. Nghĩa trang

- Diện tích nghĩa trang bao gồm diện tích các loại hình táng (mai táng có cải táng, chôn cất 1 lần, cát táng, hỏa táng ) và diện tích đất giao thông, cây xanh và công trình phụ trợ.

- Tỷ lệ sử dụng đất trong nghĩa trang đô thị:

+ Nghĩa trang hung táng, chôn cất một lần: diện tích chôn cất tối đa 70%, giao thông tối thiểu 10%, cây xanh tối thiểu 15%, công trình phụ trợ tối thiểu 5%.

+ Nghĩa trang cát táng: diện tích chôn cất tối đa 60%, giao thông tối thiểu 10%, cây xanh tối thiểu 25%, công trình phụ trợ tối thiểu 5 %.

- Diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ (không tính diện tích đường đi xung quanh mộ):

+ Mộ hung táng hoặc chôn cất một lần: người lớn: ≤ 5m2/mộ, trẻ em:  ≤3 m2/mộ.

+ Mộ cát táng: ≤ 3m2/mộ.

- Thể tích ô để lọ tro hỏa táng tối đa là 0,125m3/ô.

4.4. Kiến trúc, cảnh quan môi trường nhà tang lễ, nghĩa trang

a. Nhà tang lễ

- Kiến trúc nhà tang lễ phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và phong tục tập quán của địa phương; mặt bằng hợp lý, thuận tiện với quy trình tổ chức lễ tang; đảm bảo thông thoáng tự nhiên.

- Ngoài khoảng cây xanh cách ly giữa nhà tang lễ với khu dân cư, hàng rào cần xây dựng phù hợp với cảnh quan xung quanh.

- Giao thông trong nhà tang l ễ:

+ Có ít nhất đường ra và đường vào nhà tang lễ riêng biệt, mặt cắt ngang đường tối thiểu là 10m, đảm bảo khả năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ và thiên tai.

+ Nhà tang lễ phải có lối đi riêng, có các công trình vệ sinh riêng và phải đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận nhà tang lễ.

+ Bán kính quay xe tối thiểu trong bãi đỗ xe là 13m, độ dốc dọc tối đa là 2%.

+ Bãi đỗ xe phải bố trí lối ra, lối vào tách biệt nhau nhằm tránh ùn tắc và phòng hỏa hoạn, bề rộng tối thiểu là 6m.

+ Bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên nhà tang lễ hoặc nằm trong khu vực cách ly cây xanh giữa nhà tang lễ với khu dân cư.

b. Nghĩa trang

- Kiến trúc mộ bao gồm phần mộ, nơi thắp hương, bia mộ. Hình thức của kiến trúc mộ, phần mộ phải phù hợp với văn hóa và điều kiện của địa phương.

- Nghĩa trang được chia thành các khu/lô mộ. Các khu/lô mộ được giới hạn bởi các đường đi bộ. Trong mỗi khu/lô mộ được chia thành các nhóm mộ. Trong mỗi nhóm mộ hoặc lô mộ có các hàng mộ.

- Kích thước mộ và huyệt mộ tối đa:

Mộ mai táng và chôn cất 1 lần:

Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 2,4mx 1,4m x 0,8m.

Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 2,2m x 0,9m x 1,5m.

Mộ cát táng:

Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 1,5mx 1m x 0,8m.

Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 1,2m x 0,9m x 0,8m.

- Kích thước ô để lọ tro hỏa táng tối đa (dài x rộng x cao): 0,5m x 0,5m x 0,5m.

- Chiều rộng lối đi trong nghĩa trang:

+ Trục giao thông chính (đường phân khu): tối thiểu là 7m

+ Đường giữa các lô mộ (đường phân lô): tối thiểu 3,5m.

+ Lối đi bên trong các lô mộ (đường phân nhóm): tối thiểu 1,2m.

+ Khoảng cách lối đi giữa 2 hàng mộ liên tiếp tối thiểu: 0,8m.

+ Khoảng cách giữa 2 mộ liên tiếp cùng hàng tối thiểu 0,6m.

- Xung quanh nghĩa trang phải xây dựng hệ thống thoát nước, không để nghĩa trang bị ngập úng cũng như tránh rò rỉ nước của nghĩa trang ra khu vực xung quanh.

4.2. Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

4.2.1. Nguyên tắc quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

Ngoài đáp ứng các yêu cầu địa điểm như trên, việc tính toán diện tích sử dụng đất cho các nghĩa trang phải đảm bảo các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể như sau:

Các khu chức năng trong nghĩa trang:

- Khu mai táng: Khu chôn cất

- Khu tổ chức lễ tang

- Khu điều hành

- Khu dành cho các hoạt động tưởng niệm, thờ cúng chung.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: sân đường, bãi đỗ xe, thoát nước, cấp nước sạch cho nghĩa trang, thu gom và xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thấm từ các mộ hung táng, chiếu sáng, cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh.

Đất trong nghĩa trang đảm bảo tỷ lệ như sau:

- Nghĩa trang hung táng, chôn cất một lần: diện tích chôn cất tối đa 70%, giao thông tối thiểu 10%, cây xanh tối thiểu 15%, công trình phụ trợ tối thiểu 5%.

- Nghĩa trang cát táng: diện tích chôn cất tối đa 60%, giao thông tối thiểu 10%, cây xanh tối thiểu 25%, công trình phụ trợ tối thiểu 5 %.

Kích thước mộ:

- Mộ mai táng hoặc chôn cất 1 lần:

Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 2,4m x 1,4m x 0,8m.

Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 2,2m x 0,9m x 1,5m.

- Mộ cát táng:

Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 1,5m x 1m x 0,8m.

Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 1,2 x 0,9m x 0,8m.

Ngoài các yêu cầu chung như trên, tuỳ theo đặc diểm của từng địa phương để có các yêu cầu cụ thể khi quy hoạch hệ thống nghĩa trang.

*  Đối với khu vực đô thị (thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và thị trấn, thị tứ của các huyện):

- Xây dựng hệ thống các nghĩa trang tập trung cho các đô thị (1-3 điểm/đô thị tùy theo quy mô diện tích và sự phân bố);

- Quy mô nghĩa trang phải tính toán nhằm phục vụ cho đô thị và liên vùng; phải tính đến khả năng di dời mồ mả ở nơi khác đến để lấy quỹ đất cho phát triển đô thị;

- Di dời nghĩa trang và các phần mộ nhỏ lẻ trong đô thị (những khu vực đặc biệt cần thiết cho phát triển đô thị);

- Đóng cửa các nghĩa trang ven đô, cải tạo thành công viên nghĩa trang;

- Đầu tư hạ tầng đồng bộ, từng bước áp dụng công nghệ mai táng hiện đại.

*  Đối với khu vực nông thôn (các xã):

Quy hoạch mới các khu vực nghĩa trang được thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất cấp xã, tuy nhiên cũng cần có những định hướng sau:

- Di dời nghĩa trang nhỏ lẻ trong vùng đất canh tác;

- Đối với khu vực dân cư tập trung, hạ tầng thuận tiện có thể xây dựng nghĩa trang liên xã;

- Xây dựng hệ thống nghĩa trang tại các khu đất cao ráo, xa khu dân cư và nguồn nước;

- Tránh quy hoạch nghĩa trang trên những vùng đất có giá trị về kinh tế nhưđất canh tác nông nghiệp, đất có tài nguyên khoáng sản;

- Xây dựng định mức mai táng mang đặc thù riêng của từng địa phương;

- Nghiên cứu phương thức táng mới để đảm bảo VSMT;

- Xác định, khoanh vùng các khu vực rừng ma hiện có, tùy theo tình hình cụ thể mà đóng cửa, mở rộng hoặc quy hoạch mới sao cho vừa đảm bảo quỹ đât chôn cất, phong tục tập quán và các yếu tố môi trường.

4.2.2. Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

a. Thành phố Đông Hà:

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng sẽ mở rộng phát triển đô thị về phía Tây, Nam và Bắc, hình thành các khu đô thị mới (Nam Đông Hà, Bắc sông Hiếu…) và hệ thống cơ sở hạ tầng khác của thành phố như khu công viên, vui chơi giải trí, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh… .Tuy nhiên, để phục vụ cho mục đích trên cần tính đến việc di dời một phần đối với 34 khu vực nghĩa trang tập trung và rải rác trên địa bàn với diện tích khoảng  28,01ha. Các khu mộ cần di dời này dự kiến sẽ được đưa đến nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường Đông Lương để mai táng theo hình thức cát táng, cải táng.

Đối với các khu vực nghĩa trang tập trung còn lại, chủ yếu phân bố ở vùng ven đô như phường Đông Giang, Đông Thanh, Đông Lương, Đông Lễ, phường 5…cần cải tạo, chỉnh trang trong khuôn viên từng khu vực, hình thành các nghĩa trang cây xanh, ưu tiên hình thức cát táng, cải táng, hạn chế chôn cất một lần, tiến tới đóng cửa khoảng 19 khu vực nghĩa trang tập trung vào cuối kỳ quy hoạch với diện tích khoảng 194 ha.

Theo dự báo, giai đoạn 2013 - 2020 thành phố Đông Hà có số người chết là 7.669 người, cần khoảng 3,83 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5m2/mộ). Tuy nhiên, thực tế cần nhu cầu đất nghĩa trang lớn hơn do phải bố trí quỹ đất cho việc di dời các phần mộ từ nơi khác đến và quỹ đất cho đầu tư các công trình phụ trợ. Quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường 4 khoảng 20 ha về phía Nam từ đất rừng trồng sản xuất và khoảng 70 ha về phía Tây Nam đối với nghĩa trang nhân dân thành phố tại phường Đông Lương. Như vậy, đến năm 2020, thành phố Đông Hà cần bố trí khoảng 90 ha đất phục vụ cho việc chôn cất mới và di dời từ các khu vực khác đến.

b. Thị xã Quảng Trị:

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị, định hướng phát triển đô thị theo hướng mở rộng về phía xã Hải Lệ và phường An Đôn. Các khu vực nghĩa trang hiện trạng trong khu vực nội thị không mở rộng cũng như xây mới mà thay vào đó là chỉnh trang. Đến năm 2020, dự kiến sẽ chỉnh trang 15 khu vực nghĩa trang tập trung, trong đó có 4 khu vực nghĩa trang tập trung trong khu vực nội thị (phường 1, 2, 3) với diện tích 20,48 ha; 03 khu vực nghĩa trang tại khu phố 1, 2 phường An Đôn với diện tích 5,92 ha và 08 khu vực nghĩa trang tại xã Hải Lệ với diện tích cần chỉnh trang là 20,1 ha (trong đó có nghĩa trang nhân dân mới của thị xã Quảng Trị tại thôn Phước Môn).

Dự báo số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của  thị xã Quảng Trị là 897 người, do đó cần khoảng 0,45 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5m2/mộ). Với nhu cầu sử dụng đất trên, dự kiến trong giai đoạn quy hoạch không cần thiết phải xây dựng mới nghĩa trang nhân dân mà chỉ chỉnh trang các khu vực nghĩa trang hiện tại và sử dụng hết diện tích còn lại.

Hiện nay, thị xã Quảng Trị có 02 nghĩa trang nhân dân, đối với nghĩa trang nhân dân cũ tại khu phố 1, phường 1 không thể mở rộng do phát triển dân cư và công nghiệp; nghĩa trang tại khu phố 3, phường 1 đã sử dụng cơ bản 65% diện tích do vậy cần mở rộng thêm khoảng 1,5 ha theo tính toán từ đất rừng trồng sản xuất. Đối với nghĩa trang nhân mới của thị xã ở thôn Phước Môn, xã Hải Lệ mới chỉ sử dụng 0,5ha trong tổng số 10ha, như vậy chỉ cần sử dụng hết diện tích còn lại của nghĩa trang này.

Tuy nhiên, do địa bàn thị xã Quảng Trị bị chia cắt giữa phường An Đôn và các phường, xã còn lại bởi sông Thạch Hãn, nghĩa trang nhân dân mới của thị xã nằm ở thôn Phước Môn khá xa so với khu dân cư phường An Đôn, trong khi đó các khu vực nghĩa trang hiện có trên địa bàn phường An Đôn không thể mở rộng mà chỉ chỉnh trang nên cơ bản không đáp ứng nhu cầu mai táng của phường An Đôn. Vì vậy, giai đoạn 2013 - 2020 đề xuất quy hoạch mới 01 nghĩa trang tập trung của phường An Đôn tại khu phố 1 từ đất rừng trồng sản xuất và đất trồng cây hàng năm chuyển sang với diện tích 1 ha. Như vậy, tổng diện tích đất cần bố trí thêm cho việc mai táng trên địa bàn thị xã đến năm 2020 là 2,47ha, bao gồm mở rộng nghĩa trang nhân dân cũ của thị xã và nghĩa trang tập trung mới của phường An Đôn.

c. Huyện Vĩnh Linh:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Vĩnh Linh là 4.564 người, do đó cần khoảng 2,28 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5m2/mộ), chưa tính đến diện tích đất để bố trí hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, giao thông nội bộ, cây xanh, nhà quản trang.... Dự kiến đến 2020 cần di dời một phần đối với 07 khu vực nghĩa trang tập trung của các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Tân và Vĩnh Sơn với diện tích 6,058 ha, các khu vực này di dời chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chuyển sang đất ở nông thôn và đất giao thông.

Các khu vực nghĩa trang còn lại sau di dời sẽ được chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy, bao gồm các hạng mục như sắp xếp lại các phần mộ, khu mộ theo các yêu cầu khác nhau để dễ quản lý, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống hoát nước mưa, cây xanh, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh, dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ chỉnh trang 127 khu vực nghĩa trang lớn nhỏ với diện tích 247,44 ha

Dự kiến sẽ mở rộng thêm 32,6 ha đối với 16 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Vĩnh Nam và xây dựng mới khoảng 17 khu vực nghĩa trang trung trên địa bàn 09 xã, thị trấn với diện tích 24,9 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu chôn cất trên địa bàn huyện là 57,5 ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Vĩnh Linh.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Huyện Vĩnh Linh có 03 thị trấn là thị trấn Hồ Xá, thị trấn Cửa Tùng và thị trấn Bến Quan. Trong đó, thị trấn Hồ Xá là trung tâm văn hóa chính trị của Huyện. Tổng diện tích nghĩa trang của 03 thị trấn theo thống kê đất đai năm 2012 là 25,23 ha, trong đó diện tích các khu vực nghĩa trang tập trung là 21,37 ha với 8 khu vực, diện tích còn lại là nghĩa trang liệt sỹ huyện và các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ, tự phát, xen lẫn trong các khu dân cư.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, di dời tất cả các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn Hồ Xá vào nghĩa trang tập trung. Do đó, dự kiến mở rộng nghĩa trang tập trung của 3 xã/thị trấn (Vĩnh Nam, Vĩnh Tú và thị trấn Hồ Xá - khu vực Tràm) thêm 4,8 ha từ đất rừng trồng sản xuất và đất bằng chưa sử dụng của xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam. Việc mở rộng này phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thị trấn Hồ Xá và quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam.

Khu vực nghĩa trang tập trung của thị trấn Hồ Xá tại khóm Hải Tình có diện tích 3,2 ha, đã sử dụng hết 2,2 ha và không thể mở rộng diện tích nên dự kiến sẽ chỉnh trang 2,2 ha đã sử dụng và sử dụng tiếp 01 ha còn lại phục vụ chủ yếu cho khu dân cư khóm Hải Tình và một số hộ lân cận do đây là nghĩa trang riêng của khóm Hải Tình.

Thị trấn Cửa Tùng là đô thị phía Đông Nam của huyện Vĩnh Linh, hiện có 05 khu vực nghĩa trang tập trung với diện tích 12,5 ha và đã sử dụng hết 6 ha. Định hướng trong thời gian tới ngoài việc phục vụ nhu cầu mai táng mới (trên diện tích là 6,5 ha còn lại) sẽ tiến hành chỉnh trang 6 ha đất nghĩa trang đã lấp đầy. Đồng thời, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đi kèm như hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, hệ thống cây xanh, nhà quản trang…tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh vào cuối giai đoạn quy hoạch. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng mới 01 nghĩa trang nhân dân tập trung tại khu phố Hòa Lý (gần BCL CTR tập trung) với diện tích 4,0 ha, chuyển sang từ đất bằng chưa sử dụng.

Thị trấn Bến Quan hiện có 01 nghĩa trang tập trung, tuy nhiên không đáp ứng nhu cầu chôn cất trong thời gian tới nên dự kiến sẽ quy hoạch mới 01 nghĩa trang nhân dân tập trung của thị trấn tại Khóm 7 với diện tích 2,0 ha, chuyển sang từ đất rừng trồng sản xuất và có thể mở rộng diện tích nếu định hướng đến năm 2030.

d. Huyện Gio Linh:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Gio Linh là 3.180 người, do đó cần khoảng 1,59 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5 m2/mộ). Dự kiến đến 2020 cần di dời một phần đối với 02 khu vực nghĩa trang của các xã Trung Hải và Gio Quang với diện tích 0,4 ha để chuyển sang đất ở nông thôn.

Các nghĩa trang tập trung sau khi tiến hành di dời một phần sẽ được chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy còn lại, bao gồm các hạng mục như sắp xếp lại các phần mộ, khu mộ theo các yêu cầu khác nhau để dễ quản lý, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống hoát nước mưa, cây xanh, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh. Dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ chỉnh trang 91 khu vực nghĩa trang tập trung với diện tích chỉnh trang là 323,69 ha.

Dự kiến sẽ mở rộng thêm 32,75 ha đối với 23 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 12 xã và xây dựng mới khoảng 16 khu vực nghĩa trang trung trên địa bàn 13 xã, thị trấn với diện tích 39 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 71,75ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Gio Linh.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Thị trấn Gio Linh có 03 khu vực nghĩa trang tập trung lớn, phân bố chủ yếu ở vùng cát trắng xen lẫn rừng trồng sản xuất phía Bắc và Đông Bắc của thị trấn. Hiện nay, các khu vực này đã sử dụng gần hết do vậy nhằm phục vụ nhu cầu chôn cất mới cho giai đoạn từ nay đến năm 2020 và di dời các khu vực rải rác và nghĩa trang tập trung, dự kiến quy hoạch mới nghĩa trang nhân dân thị trấn Gio Linh tại khu phố 6 (giáp xã Gio Mỹ) với diện tích 20,0 ha lấy từ quỹ đất chưa sử dụng của thị trấn.

Giai đoạn 2013-2020 quy hoạch mới nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Việt tại vùng cát trắng phía Bắc, giáp xã Gio Việt, Gio Hải với diện tích 5,0 ha lấy từ đất chưa sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu mai táng mới và di dời các khu vực rải rác vào nghĩa trang tập trung.

e. Huyện Triệu Phong:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Triệu Phong là 4.636 người, do đó cần khoảng 2,32 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5m2/mộ). Hiện nay, diện tích đất nghĩa trang chưa sử dụng trên địa bàn Huyện là 142,92 ha, tuy nhiên diện tích này phân bố không đều mà tập trung ở các xã đồng bằng ven biển, nơi có rừng phòng hộ và dải đất cát trắng chưa sử dụng, do vậy rất khó để phục vụ cho toàn huyện. Giai đoạn 2013 - 2020, dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng các diện tích đất nghĩa trang còn trống để phục vụ nhu cầu mai táng tại chỗ của các địa phương, phần còn lại sẽ được sử dụng cho việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đi kèm như đường giao thông, hệ thống cây xanh, mương thoát nước…

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất các xã và toàn huyện Triệu Phong đến năm 2020 sẽ ưu tiên hình thành các khu dân cư tập trung mới khu vực trung tâm các xã, các khu đô thị mới như sân bay Ái Tử, Nam sông Vĩnh Phước…cùng với các hoạt động kinh tế, xã hội khác như Cụm công nghiệp, khu Đông Nam, công trình văn hóa, khu du lịch, xây dựng mới hoặc mở rộng các tuyến giao thông…Để thực hiện các định hướng quy hoạch trên cần một diện tích đất rất lớn để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong đó có đất nghĩa trang. Do đó, dự kiến cần di dời khoảng 16 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 7 xã, thị trấn với diện tích khoảng 23 ha (có thể di dời toàn bộ hoặc một phần để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội).

Mặc dù diện tích đất nghĩa trang cần phải di dời không nhiều, trong khi diện tích đất nghĩa trang chưa sử dụng còn lại rất lớn nhưng do phân bố không đều nên cần phải mở rộng thêm đối với các khu vực nghĩa trang tập trung đã sử dụng gần hết diện tích, dự kiến sẽ mở rộng đối với 39 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 12 xã, thị trấn với diện tích 37,51 ha, các khu vực mở rộng sẽ được chuyển sang từ đất đồi chưa sử dụng, đất trồng rừng sản xuất, đất bằng chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm và một phần nhỏ từ đất lúa…

Ngoài ra nhiều xã, thị trấn có các khu vực nghĩa trang tập trung không thể mở rộng được mà chỉ chỉnh trang do không có quỹ đất lân cận để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên rất khó khăn cho công tác mai táng cho giai đoạn quy hoạch, do vậy dự kiến quy hoạch mới khoảng 22 khu vực với diện tích 44,5 ha trên địa bàn 18 xã, thị trấn trong đó có 05 khu vực nghĩa trang tập trung của xã (liên thôn) và 01 khu vực nghĩa trang tập trung liên xã tại khu vực đồi Ba Gò, xã Triệu Ái. Quỹ đất dự kiến thực hiện chuyển đổi chủ yếu từ các khu vực đất đồi chưa sử dụng, đất trồng rừng sản xuất, đất bằng chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm…

Như vậy, tính đến năm 2020, diện tích cần chuyển đổi để mở rộng và quy hoạch mới các khu vực nghĩa trang nhằm phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện Triệu Phong ước tính khoảng 82,01 ha; các khu vực dự kiến mở rộng cũng như quy hoạch mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới của huyện Triệu Phong.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Thị trấn Ái Tử là đô thị loại 5 và là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Triệu phong. Để lấy quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cần phải di dời tất cả các khu vực nghĩa trang tập trung và nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn đến nghĩa trang nhân dân đồi Ba Gò tại thôn Liên Phong, xã Triệu Ái (trừ 03 khu vực nghĩa trang tại tiểu khu 1,2 do đây là khu vực quy hoạch nghĩa trang phật giáo của Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang). Hiện nay, nghĩa trang nhân dân đồi Bà Gò mới chỉ sử dụng hết 10% diện tích nên từ nay đến năm 2020 vẫn đảm bảo sử dụng, ngoài ra khả năng mở rộng diện tích của nghĩa trang này là rất lớn từ các diện tích đất trồng rừng sản xuất lân cận.

Đối với khu vực Bồ Bản, đây là khu vực trung tâm của các xã Triệu Phước, Triệu Trạch và Triệu Đại, trong thời gian tới khu vực Bồ Bản cũng được đinh hướng phát triển trở thành thị trấn của Huyện, do đó việc đầu tư 01 nghĩa trang nhân dân tập trung cho khu vực này cũng hết sức cần thiết. Qua điều tra, khảo sát dự kiến chỉnh trang, đầu tư nghĩa trang khu vực 1 thôn Linh An - Long Quang với diện tích 68,9 ha (đã sử dụng 37,9 ha) là phù hợp do khu vực này nằm gần ranh giới 03 xã, thuận tiện về đường giao thôn, xa khu dân cư, xa nguồn nước sinh hoạt, diện tích chưa sử dụng rất lớn (31 ha).

f. Huyện Hải Lăng:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Hải Lăng là 4.543 người, do đó cần khoảng 2,27 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5 m2/mộ), chưa tính đến diện tích bố trí hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, giao thông nội bộ, cây xanh, nhà quản trang...Dự kiến đến 2020 cần di dời một phần đối với 10 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 06 xã, thị trấn với diện tích 3,87 ha, các khu vực này di dời chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chuyển sang đất ở nông thôn, đất giáo dục, đất chợ, xử lý rác thải và đất giao thông.

Các khu vực nghĩa trang tập trung khác sẽ được chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy, bao gồm các hạng mục như sắp xếp lại các phần mộ, khu mộ theo các yêu cầu khác nhau để dễ quản lý, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh; dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ chỉnh trang 79 khu vực nghĩa trang tập trung với diện tích 458,4 ha.

Để phục vụ cho nhu cầu mai táng mới, di dời các khu vực nghĩa trang rải rác, tự phát, nhỏ lẻ và xen lẫn trong các khu dân cư cùng với diện tích đất đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm, cần thiết phải bố trí thêm quỹ đất từ việc mở rộng các nghĩa trang hiện có hoặc đầu tư xây dựng mới trên cơ sở tính toán đảm bảo cho giai đoạn từ đây đến năm 2020 và định hướng lâu dài. Dự kiến sẽ mở rộng thêm 79,77 ha đối với 25 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 12 xã, thị trấn và xây dựng mới khoảng 22 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn 08 xã, thị trấn với diện tích 86,782 ha. Như vậy, đến năm 2020, quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 166,552 ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Hải Lăng.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Dự báo dân số đô thị huyện Hải Lăng chết đến năm 2020 là 488 người trong đó tập trung chủ yếu ở thị trấn Hải Lăng, theo đó với định mức 5 m2/người thì cần bố trí 0,39 ha đất phục vụ mai táng, chưa tính đến diện tích công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Thị trấn Hải Lăng hiện nay đã có nghĩa trang nhân dân tập trung tại khóm 2, tiếp giáp xã Hải Thọ, nhìn chung khu vực này đáp ứng nhu cầu mai táng của thị trấn hiện nay, tuy nhiên về lâu về dài thì hoàn toàn không đáp ứng được do nghĩa trang này đã sử dụng gần hết, diện tích còn lại có 0,6 ha và không thể mở rộng thêm do quá gần khu dân cư. Bên cạnh đó, Thị trấn cũng cần có quỹ đất để di dời các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ, tự phát từ nơi khác đến, do vậy dự kiến sẽ đầu tư xây dựng mới 01 nghĩa trang nhân dân thị trấn Hải Lăng tại khóm 2, cách bãi rác cũ của thị trấn khoảng 200 m về phía Bắc với diện tích 5,882 ha chuyển đổi từ đất bằng chưa sử dụng và đất trồng rừng sản xuất.

Đối với các cụm dân cư tập trung trung tâm xã có tính động lực cho các xã lân cận như Hội Yên, Phương Lang, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Mỹ Chánh…cần nghiên cứu bố trí quỹ đất mai táng hợp lý theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến quá trình mở rộng phát triển các khu dân cư trong thời gian tới.

g. Huyện Cam Lộ:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Cam Lộ là 2.382 người, do đó cần khoảng 1,19 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5 m2/mộ). Dự kiến đến 2020 cần di dời một phần đối với 04 khu vực nghĩa trang của các xã Cam Thanh, Cam Thành với diện tích 7,65 ha để chuyển sang đất ở nông thôn, đất sản xuất kinh doanh và đất dành cho cụm công nghiệp Tân Trang.

Các khu vực nghĩa trang còn lại sau di dời sẽ được chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy, bao gồm các hạng mục như sắp xếp lại các phần mộ, khu mộ theo các yêu cầu khác nhau để dễ quản lý, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống hoát nước mưa, cây xanh, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh, dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ chỉnh trang 58 khu vực nghĩa trang lớn nhỏ với diện tích chỉnh trang là 223,04 ha.

Để phục vụ cho nhu cầu mai táng mới, di dời các khu vực nghĩa trang rải rác, tự phát, nhỏ lẻ và xen lẫn trong các khu dân cư vào các nghĩa trang tập trung. Dự kiến sẽ xây dựng mới khoảng 15 khu vực nghĩa trang trung trên địa bàn các xã Cam Thanh, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ với diện tích 74,38 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 74,38 ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Cam Lộ.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Thị trấn Cam Lộ là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Cam Lộ. Tổng diện tích nghĩa trang của thị trấn Cam Lộ theo thống kê đất đai năm 2012 là 18,93 ha, trong đó có 01 nghĩa trang tập trung với diện tích 6,5 ha, diện tích còn lại là nghĩa trang liệt sỹ huyện và các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ, tự phát, xen lẫn trong các khu dân cư.

Nhằm phục vụ nhu cầu mai táng mới trong giai đoạn từ này đến năm 2020 và di dời tất cả các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn Cam Lộ, dự kiến đầu tư xây dựng mới nghĩa trang tập trung của thị trấn Cam Lộ tại khu phố Nghĩa Hy với diện tích 22 ha.

h. Huyện Đakrông:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Đakrông  là 1.308 người, do đó cần khoảng 0,65 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5 m2/mộ). Dự kiến đến 2020 cần di dời 13 khu vực nghĩa trang trong đó có 10 khu vực nghĩa trang rãi rác của thôn Xuân Lâm (xã Triệu Nguyên), nghĩa trang thôn Cây Tranh (xã Ba Lòng) và nghĩa trang thôn Tà Leng (xã Hải phúc) với diện tích 2,07 ha để chuyển sang đất ở nông thôn.

Các khu vực nghĩa trang còn lại của người Kinh sau di dời sẽ được chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh, dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ chỉnh trang 13 khu vực nghĩa trang lớn nhỏ với diện tích 12,47ha. Không chỉnh trang đối với các nghĩa trang rú ma của đồng bào dân tộc thiểu số mà chỉ vận động, khuyến khích bà con thay đổi hình thức mai táng tiến bộ hơn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để phục vụ cho nhu cầu mai táng mới, di dời các khu vực nghĩa trang rải rác, tự phát, nhỏ lẻ và xen lẫn trong các khu dân cư vào các nghĩa trang tập trung. Dự kiến sẽ mở rộng 15 khu vực nghĩa trang trên địa bàn 10 xã với diện tích 15,23 ha và xây dựng mới khoảng 13 khu vực nghĩa trang tập trung trên địa bàn các xã Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, Triệu Nguyên, A Ngo, Mò Ó và thị trấn KrôngKlang với diện tích 19,2 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 34,43ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Đakrông.

* Định hướng đối với khu vực đô thị

Dự báo, số người chết giai đoạn 2013 - 2020 của thị trấn KrôngKlang là 184 người, diện tích cần bố trí phục vụ nhu cầu mai táng theo định mức 5m2/mộ là 0,09 ha. Nhằm phục vụ nhu cầu mai táng mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và nhu cầu di dời các khu vực nghĩa đĩa tập trung ở khóm Khe Xông, các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ, xen lẫn trong các khu dân cư, dự kiến đầu tư xây dựng mới 01 nghĩa trang tập trung của Thị trấn tại khóm 1 với diện tích 4,5 ha, chuyển sang từ đất rừng trồng sản xuất.

i. Huyện Hướng Hóa:

Theo dự báo, số người chết trong giai đoạn 2013 - 2020 của huyện Hướng Hóa là 3.745 người, do đó cần khoảng 1,87 ha cho việc chôn cất mới (với định mức mai táng cho một phần mộ chôn cất một lần là 5m2/mộ). Dự kiến đến 2020 cần chỉnh trang đối với phần diện tích đã lấp đầy của các khu vực tập trung hiện tại, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh. Dự kiến sẽ chỉnh trang 13 khu vực nghĩa trang lớn nhỏ với diện tích 13,926 ha. Không chỉnh trang đối với các nghĩa trang rú ma của đồng bào dân tộc thiểu số mà chỉ vận động, khuyến khích bà con thay đổi hình thức mai táng tiến bộ hơn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để phục vụ cho nhu cầu mai táng mới, di dời các khu vực nghĩa trang rải rác, tự phát, nhỏ lẻ và xen lẫn trong các khu dân cư vào các nghĩa trang tập trung. Dự kiến sẽ mở rộng 10 khu vực nghĩa trang trên địa bàn 06 xã với diện tích 21,1 ha và xây dựng mới khoảng 06 khu vực nghĩa trang trung trên địa bàn các xã Tân Long, Tân Lập, A Dơi, A Túc, ba Tầng và thị trấn Lao Bảo với diện tích 10,8 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 32 ha, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, các xã, thị trấn và huyện Hướng Hóa.

* Định hướng đối với khu vực đô thị:

Các nghĩa trang tập trung của thị trấn Khe Sanh nằm tại khóm 1, khóm 2 (khu vực 1, 2), khóm 3A, khóm 4,  khóm 7 đến nay đã lấp đầy gần hết và không đảm bảo nhu cầu mai táng trong thời gian tới. Nhằm phục vụ nhu cầu mai táng mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và nhu cầu di dời các khu vực nghĩa trang nhỏ lẻ, xen lẫn trong các khu dân cư, dự kiến đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân khóm 1, 2, 7 tại khóm 7, nghĩa trang nhân dân khóm 3A, nghĩa trang nhân dân khóm 4 với diện tích 10,5 ha.

Thị trấn Lao Bảo dự kiến sẽ mở rộng nghĩa trang nhân dân khóm Tây Chín với diện tích 2,0 ha và đầu tư xây dựng mới nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo ở phía Bắc Quốc lộ 9, cách nghĩa trang cũ 1 km về phía Đông Bắc với diện tích 5,0 ha từ đất trồng cây lâu năm.

q. Huyện Đảo Cồn Cỏ:

Theo kết quả điều tra, khảo sát, căn cứ vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất huyện đảo Cồn Cỏ, dự kiến đến 2020 cần chỉnh trang đối với khu vực tập trung hiện tại, sử dụng hết phần diện tích còn lại, tiến đến đóng cửa và hình thành các nghĩa trang cây xanh.

Để phục vụ cho nhu cầu mai táng mới, cùng với diện tích đất đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm, cần thiết phải bố trí thêm quỹ đất từ việc mở rộng nghĩa trang hiện có nhằm đảm bảo cho giai đoạn quy hoạch. Dự kiến sẽ mở rộng khu vực nghĩa trang tập trung hiện có với diện tích 0,3 ha. Như vậy, đến năm 2020 quỹ đất cần bố trí để phục vụ nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện là 0,34ha, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện đảo Cồn Cỏ.

4.3. Quy hoạch nhà tang lễ đối với khu vực đô thị:

Theo tình hình thực tế tại Quảng Trị, việc quy hoạch nhà tang lễ chỉ nên thực hiện giai đoạn sau năm 2020 tại địa bàn thành phố Đông Hà kết hợp với việc áp dụng công nghệ hỏa táng.

Dự kiến quy hoạch đài hỏa táng cùng với nhà tang lễ tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP Đông Hà tại phường Đông Lương. Vị trí này có nhiều ưu điểm như quỹ đất lớn, nằm cách xa khu dân cư, đường đi thuận tiện. Tuy nhiên, công nghệ hỏa táng cần được đầu tư hiện đại để hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Bảng 5 - Tổng hợp thông tin quy hoạch các khu vực nghĩa trang nhân dân

| TT | Tên nghĩa trang quy hoạch | Địa điểm | Quy mô diện tích (ha) | Phạm vi phục vụ | Hình thức (mở rộng hay đầu tư mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TP. Đông Hà |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà (phường Đông Lương) | Đường 9D, tiếp giáp các phường 3, Đông Lễ, Đông Lương | 107 ha trong đó mở rộng 70ha | Toàn bộ thành phố Đông Hà | Mở rộng |
| 2 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà (phường 4) | Đường Quốc lộ 9, giáp nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 | 27ha trong đó mở rộng 20ha | Toàn bộ thành phố Đông Hà | Mở rộng |
| II | Thị xã Quảng Trị |  |  |  |  |
| 3 | Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị | khu phố 3, phường 1 (tiếp giáp hồ Tích Tường) | 21,6 trong đó mở rộng 1,5ha | Thị xã Quảng Trị (từ phường An Đôn) | Mở rộng |
| 4 | Nghĩa trang nhân dân phường An Đôn | Khu phố 1, phường An Đôn | 0,97 | Phường An Đôn | Đầu tư mới |
| III | Huyện Vĩnh Linh |  |  |  |  |
| 5 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Tùng | Khu phố Hòa Lý - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh | 4,0 | Thị trấn Cửa Tùng | Đầu tư mới |
| 6 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Bến Quan | Khóm 7 - thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh | 2,0 ha | Thị trấn Bến Quan | Đầu tư mới |
| 7 | Nghĩa trang nhân dân liên xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam và thị trấn Hồ Xá | Xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam | 53,88 ha, trong đó mở rộng 4,8ha | Xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam và thị trấn Hồ Xá | Mở rộng |
| IV | Huyện Gio Linh |  |  |  |  |
| 8 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Gio Linh | Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, giáp xã Gio Mỹ | 20,0ha | Thị trấn Gio Linh, một phần xã Gio Mỹ, Gio Phong | Đầu tư mới |
| 9 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Việt | Thị trấn Cửa Việt (Phía Bắc giáp xã Gio Việt và xã Gio Hải) | 5,0ha | Thị trấn Cửa Việt | Đầu tư mới |
| V | Huyện Cam Lộ |  |  |  |  |
| 10 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cam Lộ | Khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ | 22,0ha | Thị trấn Cam Lộ, xã Cam Thành | Đầu tư mới |
| VI | Huyện Triệu Phong |  |  |  |  |
| 11 | Nghĩa trang nhân dân khu vực 3, tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử | Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử | 2,1ha, trong đó mở rộng 0,4ha | Khu vực tiểu khu 1 thị trấn Ái Tử | Mở rộng |
| 12 | Nghĩa trang nhân dân khu vực 1, tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử | Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử | 2,1ha, trong đó mở rộng 0,3ha | Khu vực tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử | Mở rộng |
| VII | Huyện Hải Lăng |  |  |  |  |
| 13 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Hải Lăng | Khóm 2 - thị trấn Hải Lăng - huyện Hải Lăng (Phía Bắc là bãi rác cũ) | 5,882ha | Thị trấn Hải Lăng | Đầu tư mới |
| VIII | Huyện Hướng Hóa |  |  |  |  |
| 14 | Nghĩa trang nhân dân khóm 1,2,7 | Khóm 7, thị trấn Khe Sanh | 9,3ha trong đó mở rộng 7,0ha | Thị trấn Khe Sanh | Mở rộng |
| 15 | Nghĩa trang nhân dân khóm 3A | Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh | 2,63ha trong đó mở rộng 2,0ha | Thị trấn Khe Sanh | Mở rộng |
| 16 | Nghĩa trang nhân dân khóm 4 | Khóm 4, thị trấn Khe Sanh | 2,0ha trong đó mở rộng 1,5ha | Thị trấn Khe Sanh | Mở rộng |
| 17 | Nghĩa trang nhân dân khóm Tây Chín | Khóm Tây Chín thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa | 3,5ha trong đó mở rộng 2,0ha | Thị trấn Lao Bảo | Mở rộng |
| 18 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo | Phía Bắc Quốc lộ 9, cách nghĩa trang cũ (khóm Tây Chính) 1km về phía Đông Bắc thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa | 5,0ha | Thị trấn Lao Bảo | Đầu tư mới |
| IX | Huyện Đakrông |  |  |  |  |
| 19 | Nghĩa trang nhân dân khóm A Rồng | Phía Bắc Quốc lộ 9, Khu vực 2, khóm A rồng, thị trấn Krôngklang | 1,55 ha trong đó mở rộng 1,05ha | Khóm A Rồng và Khe Xồng, thị trấn Krôngklang | Mở rộng |
| 20 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Krôngklang | Khóm 1 - thị trấn Krôngklang | 4,5 | Thị trấn Krôngklang | Đầu tư mới |

Bảng 6 - Các hạng mục dự kiến đầu tư

| TT | Tên nghĩa trang quy hoạch | Địa điểm | Hạng mục đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TP. Đông Hà |  |  |
| 1 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà (phường Đông Lương) | Đường 9D, tiếp giáp các phường 3, Đông Lễ, Đông Lương | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (40ha) và cải táng (20ha); + Nhà hành lễ, nhà quản trang (0,2ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (25,8ha) - Đầu tư bên ngoài: + Mương thoát nước 500m |
| 2 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà (phường 4) | Đường Quốc lộ 9, giáp nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (07ha) và cải táng (03ha); + Nhà hành lễ, nhà quản trang (0,05ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (4,25ha) - Đầu tư bên ngoài: + Mương thoát nước: 200m |
| II | Thị xã Quảng Trị |  |  |
| 3 | Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị | khu phố 3, phường 1 (tiếp giáp hồ Tích Tường) | - San lấp mặt bằng 1,5 ha |
| 4 | Nghĩa trang nhân dân phường An Đôn | Khu phố 1, phường An Đôn | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng 0,7ha và cải táng 0,27ha; + Nhà quản trang 0,03ha + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải 0,385ha; - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: cấp phối 1.000m + Mương thoát nước: 200m |
| III | Huyện Vĩnh Linh |  |  |
| 5 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Tùng | Khu phố Hòa Lý - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (03ha) và cải táng (01ha); + Nhà quản trang (0,02ha) + Hệ thống đường giao thông đối ngoại, nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (1,68ha) - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 200m + Mương thoát nước: 200m |
| 6 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Bến Quan | Khóm 7 - thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (1,5ha) và cải táng (0,5ha); + Nhà quản trang (0,01ha) + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,84ha); - Đầu tư bên trong: + Đường vào nghĩa trang: 500m + Mương thoát nước: 150m. |
| 7 | Nghĩa trang nhân dân liên xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam và thị trấn Hồ Xá | Xã Vĩnh Tú, Vĩnh Nam | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng khu hung táng (03ha) và cải táng (1,8ha) - Nhà hành lễ, nhà quản trang 0,1ha; - Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, sơ đồ hướng dẫn. Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (2,0ha) - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 1.500m + Mương thoát nước 800m. |
| IV | Huyện Gio Linh |  |  |
| 8 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Gio Linh | Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, giáp xã Gio Mỹ | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (14ha) và cải táng (06ha); + Nhà quản trang, nhà hành lễ (0,2ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (8,4ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 500m + Mương thoát nước: 250m. |
| 9 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Việt | Thị trấn Cửa Việt (Phía Bắc giáp xã Gio Việt và xã Gio Hải) | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (5ha) và cải táng (2ha); + Nhà quản trang, nhà hành lễ (0,2ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (1,8ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 1000m + Mương thoát nước: 350m. |
| V | Huyện Cam Lộ |  |  |
| 10 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cam Lộ | Khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (15ha) và cải táng (07ha); + Nhà quản trang, nhà hành lễ (0,2ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (9,3ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 500m + Mương thoát nước: 250m. |
| VI | Huyện Triệu Phong |  |  |
| 11 | Nghĩa trang nhân dân khu vực 3, tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử | Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (0,3ha) và cải táng (0,1ha); + Nhà quản trang (0,02ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,15ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 500m; + Mương thoát nước: 350m. |
| 12 | Nghĩa trang nhân dân khu vực 1, tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử | Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (0,2ha) và cải táng (0,1ha); + Nhà quản trang (0,01ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,12ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 600m; + Mương thoát nước: 250m. |
| VII | Huyện Hải Lăng |  |  |
| 13 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Hải Lăng | Khóm 2 - thị trấn Hải Lăng - huyện Hải Lăng (Phía Bắc là bãi rác cũ) | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (4ha) và cải táng (1,882ha); + Nhà quản trang : 0,05ha; + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải: 2,491ha - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 500m + Mương thoát nước mưa: 100m. |
| VIII | Huyện Hướng Hóa |  |  |
| 14 | Nghĩa trang nhân dân khóm 1,2,7 | Khóm 7, thị trấn Khe Sanh | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (4,5ha) và cải táng (2,5ha); + Nhà quản trang và nhà hành lễ (0,1ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (2,95ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 800m; + Mương thoát nước: 300m. |
| 15 | Nghĩa trang nhân dân khóm 3A | Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (1,4ha) và cải táng (0,6ha); + Nhà quản trang (0,02ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,84ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 500m; + Mương thoát nước: 200m. |
| 16 | Nghĩa trang nhân dân khóm 4 | Khóm 4, thị trấn Khe Sanh | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (1,0ha) và cải táng (0,5ha); + Nhà quản trang (0,01ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,64ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 1.200m; + Mương thoát nước: 400m. |
| 17 | Nghĩa trang nhân dân khóm Tây Chín | Khóm Tây Chín thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (1,5ha) và cải táng (0,5ha); + Nhà quản trang (0,02ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,83ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 700m; + Mương thoát nước: 150m. |
| 18 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo | Phía Bắc Quốc lộ 9, cách nghĩa trang cũ (khóm Tây Chính) 1km về phía Đông Bắc thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (3,5ha) và cải táng (1,5ha); + Nhà quản trang (0,1ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (2,05ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 1.000m; + Mương thoát nước: 250m. |
| IX | Huyện Đakrông |  |  |
| 19 | Nghĩa trang nhân dân khóm A Rồng | Phía Bắc Quốc lộ 9, Khu vực 2, khóm A rồng, thị trấn Krôngklang | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (1,0ha) và cải táng (0,405); + 02 nhà quản trang: 0,02ha; + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (0,5825ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào hai khu vực nghĩa trang: 1.700m + Mương thoát nước 650m. |
| 20 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Krôngklang | Khóm 1 - thị trấn Krôngklang | - Đầu tư bên trong: + San lấp mặt bằng, phân chia khu vực hung táng (03ha) và cải táng (1,5ha); + Nhà quản trang và nhà hành lễ (0,05ha); + Hệ thống đường giao thông nội bộ, hàng rào, cây xanh, điện chiếu sáng, sơ đồ hướng dẫn; Hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thoát nước mưa, nước thải (1,9ha); - Đầu tư bên ngoài: + Đường vào nghĩa trang: 200m; + Mương thoát nước: 100m. |

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

5.1. Các giải pháp BVMT đối với nghĩa trang

5.2. Các giải pháp để thực hiện quy hoạch nghĩa trang

5.3. Đề xuất các dự án ưu tiên thực hiện

5.1.1. Nguồn vốn:

Các nguồn vốn dự kiến huy động bao gồm:

- Vốn ngân sách địa phương

- Vốn doanh nghiệp

- Các nguồn vốn khác

5.1.2. Các dự án ưu tiên đầu tư:

Bảng 7 - Danh mục các dự án ưu tiên thực hiện

| TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện/Phạm vi phục vụ | Nhu cầu nguồn vốn (Tỷ đồng) | Nguồn vốn dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 2013 - 2020 |  | 127 |  |
| 1 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường 4 (20ha) | Đường Quốc lộ 9, giáp nghĩa trang liệt sĩ Đường 9/Toàn TP Đông Hà | 7 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 2 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà tại phường Đông Lương (70ha) | Đường 9D, tiếp giáp các phường 3, Đông Lễ, Đông Lương/Toàn TP Đông Hà | 9 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 3 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung tại khu phố 1, phường An Đôn (0,97) | Khu phố 1, phường An Đôn/Khu phố 1, 2 phường An Đôn | 3 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 4 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Hải Lăng tại khóm 2 (5,882ha) | Khóm 2 - thị trấn Hải Lăng - huyện Hải Lăng/Toàn bộ thị trấn Hải Lăng | 9 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 5 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân tập trung của thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Nam (4,8ha) | Thị trấn Hồ Xá/Phục vụ cho thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Tứ và xã Vĩnh Nam | 5 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 6 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung tại khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng (4ha) | Khu phố Hòa Lý - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh/Thị trấn Cửa Tùng | 7 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 7 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tại khóm 7, thị trấn Bến Quan (2ha) | Khóm 7 - thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh/Thị trấn Bến Quan | 4 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 8 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Gio Linh tại khu phố 6 (20ha) | Khu phố 6, thị trấn Gio Linh/Thị trấn Gio Linh | 15 | Huy động các nguồn vốn khác |
|  | Đầu tư nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Việt | Thị trấn Cửa Việt | 5 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 9 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tại khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ (22ha) | Khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ/thị trấn Cam Lộ | 15 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 10 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tại khóm 1, thị trấn KrôngKlang (4,5ha) | Khóm 1, thị trấn KrôngKlang/thị trấn KrôngKlang | 6 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 11 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân khóm A Rồng (1,05ha) và thôn Phú Thiềng, thị trấn Krông Klang (0,4ha) | Thị trấn KrôngKlang/khóm Arồng, khóm Phú Thiềng | 3 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 12 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân các khóm 1,2,7 tại khóm 7, thị trấn Khe Sanh (7ha) | Khối 7 - thị trấn Khe Sanh - huyện Hướng Hóa/Toàn thị trấn Khe Sanh | 5 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 13 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh (2ha) | Khóm 3A thị trấn Khe Sanh - huyện Hướng Hóa /Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh | 3 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 14 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh (1,5ha) | Khóm 4 thị trấn Khe Sanh - huyện Hướng Hóa/Khóm 4, thị trấn Khe Sanh | 4 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 15 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại Tây Chín, thị trấn Lao Bảo (2ha) | Khóm Tây Chín thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa/Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo | 5 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 16 | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (5ha) | Phía Bắc Quốc lộ 9, cách nghĩa trang cũ 1km về phía Đông Bắc thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa/Toàn bộ thị trấn Lao Bảo | 7 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 17 | Xây dựng nhà tang lễ cho TP Đông Hà | Nghĩa trang nhân dân phường Đông Lương | 5 | Ngân sách nhà nước |
| 18 | Dự án truyền thông công nghệ mai táng mới | Thành phố, thị xã, thị trấn | 3 | Ngân sách nhà nước |
| 19 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu vực 3, tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử (0,4 ha) | Tiểu khu 1 | 3 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 20 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu vực 1, tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử (0,3ha) | Tiểu khu 2 | 3 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 21 | Dự án điều tra xã hội học về khả năng áp dụng hình thức hỏa táng | Thành phố, thị xã, thị trấn | 1 | Ngân sách nhà nước |
| I | Giai đoạn sau năm 2020 |  | 50 |  |
| 1 | Xây dựng đài hỏa táng cho TP Đông Hà | Toàn tỉnh Quảng Trị | 6 | Ngân sách nhà nước |
| 2 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân tập trung của thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Nam (4,8ha) | Thị trấn Hồ Xá/Phục vụ cho thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Nam | 4 | Huy động các nguồn vốn khác |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường vào nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị (8km) | Thôn Phước Môn, xã Hải Lệ/Phường 1, phường 2, phường 3 và một phần xã Hải Lệ (thôn Phước Môn) | 20 | Ngân sách nhà nước |
| 4 | Nâng cấp đường vào nghĩa trang nhân dân đồi Ba Gò (9km) | Thôn Liên Phong, xã Triệu Ái/thị trấn Ái Tử, xã Triệu Ái | 20 | Ngân sách nhà nước |

- Ghi chú:

Đối với nghĩa trang nhân dân ở khu vực nông thôn được đầu tư theo nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong báo cáo này chỉ nêu các dự án ưu tiên đầu tư ở khu vực đô thị.

KẾT LUẬN

1. Hiện trạng nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Quỹ đất nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lớn, số lượng các nghĩa trang nhân dân nhiều làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Hệ thống nghĩa trang nhân dân phân bổ không đồng đều, phát triển tự phát.

- Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ mai táng chưa được đầu tư.

- Hình thức mai táng chủ yếu là chôn cất một lần. Kiến trúc mộ phần chủ yếu được xây dựng theo phong tục tập quán của địa phương và ý muốn chủ quan của người dân.

Hầu hết các nghĩa trang nhân dân đều không có sự quản lý (trừ nghĩa trang nhân dân phường Đông Lương và nghĩa trang nhân dân phường 4 của TP Đông Hà).

2. Quản lý nghĩa trang nhân dân:

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, UBND cấp huyện lập quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang; lập kế hoạch đầu tư xây dựng; quản lý chôn cất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

3. Công nghệ mai táng:

Từ nay đến năm 2020, vẫn sử dụng hình thức mai táng bằng sử dụng quách hoặc huyệt mộ bêtông, đồng thời tuyên truyền để người dân tiếp cận với các phương pháp mai táng hiện đại như hoả táng. Sau năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng đài hỏa táng và nhà tang lễ tại TP Đông Hà.

4.  Quy hoạch nghĩa trang nhân dân:

- Đối với các xã đầu tư xây dựng các nghĩa trang theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng mới 09 nghĩa trang nhân dân và đầu tư mở rộng 11 nghĩa trang nhân dân tại các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

* Kinh phí thực hiện: 177 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2013 - 2020 là 127 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 là 50 tỷ đồng.