HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG TRỊ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số        /NQ-HĐND	Quảng Trị, ngày 10  tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 4987TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

# QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu đầu tư: Giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn nhằm tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu thầu dự án để nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng, công viên - cây xanh, nhà phố, khu vực thương mại - dịch vụ theo quy hoạch.

4. Quy mô, pham vi đầu tư:

- Quy mô dự án 14,1 ha.

- Phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 9,17 ha.

5. Tổng mức đầu tư: 18.948 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

7. Thời gian và tiến độ thực hiện: 02 năm, từ năm 2021-2022.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội giám sát Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; -VP: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND TP Đ Hà; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT Công báo tỉnh; - Lưu : VT, TH. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |