| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 23/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2020 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ

giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 5616/TTr-UBND ngày 05/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt.

- Xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực mở rộng cảng Cửa Việt.

2. Quy mô đầu tư:

a) Giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng cảng Cửa Việt: Khu vực giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Cửa Việt diện tích khoảng 11,1 ha nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Cửa Việt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chủ yếu là đất ở và đất trồng cây hàng năm (khoảng 6,9ha) với khoảng 68 hộ dân sinh sống.

b) Xây dựng khu tái định cư với diện tích khoảng 5,2ha, gồm các hạng mục:

- Hệ thống đường giao thông: gồm 6 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 1.172m.

- San lấp mặt bằng và phân lô:

+ San nền khu vực phân lô đất ở: Diện tích 2,24 ha.

+ Phân lô đất ở: Diện tích mỗi lô khoảng 250 m2 ÷ 320 m2, dự kiến 77 lô.

- Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước cho khu tái định cư;

- Cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp cấp nước cứu hỏa đi ngầm dưới vỉa hè bằng ống HDPE đường kính (63 ÷ 110)mm, chiều dài khoảng 1.400m;

- Cấp điện sinh hoạt: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện sinh hoạt đảm bảo theo yêu cầu;

- Điện chiếu sáng: Xây dựng hoàn thiện điện chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 80.150 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2021-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; -TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |