| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 09/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2020 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh

Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 5564/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị với các nội dung như sau:

- Mục tiêu đầu tư:

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

- Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị tại chỗ của bệnh nhân tâm thần kinh và ung bướu.

- Giảm chi phí điều trị cho người bệnh; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

2. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m2; Khu xạ trị 01 tầng, 524,7m2; Nhà cầu nối; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nhựa nội bộ, rãnh thoát nước); Thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

- Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); Hệ thống đổ khuôn chì. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 04 năm, từ năm 2021-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; -TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |