| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 15/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2020 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 5543/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị.

1. Mục tiêu đầu tư: sửa chữa các hạng mục công trình nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên chức cơ quan; bảo vệ và kéo dài tuổi thọ công trình; tạo ra một tổng thể kiến trúc hài hoà, phù hợp với cảnh quan kiến trúc chung của khu vực.

2. Quy mô đầu tư:

- Nâng cấp tường rào mặt bên và mặt sau trụ sở.

- Sân nền khuôn viên: Đắp đất nền sân khu vực thấp trũng phía sau. Làm mới rãnh thoát nước mặt sân chiều dài 196 m và 06 hố ga thu nước.

- Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 03 tầng:

- Nâng cấp Hội trường:

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng);

5. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí.

6. Địa điểm thực hiện dự án: số 10A, đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 2021-2022

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Quản lý nhà nước

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; -TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |