| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 20/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2020 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

Trường THCS&THPT Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 5562/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS&THPT Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS&THPT Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS&THPT Bến Quan; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng khối nhà học 03 tầng, gồm 10 phòng học bộ môn và các phòng chức năng hỗ trợ học tập, nhà cầu nối 02 tầng.

- Các hạng mục phụ trợ: Bể nước PCCC, sân bê tông.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 14.900 triệu đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 03 năm, từ năm 2021-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; -TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |