HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG TRỊ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /NQ-HĐND                       Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

## Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Tạo mặt bằng sạch, đảm bảo đủ điều kiện để Bộ Giao thông vận tải thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt (Dự án VRAMP).

- Nâng cao năng lực vận tải, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư:

Thực hiện giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 9 với tổng chiều dài tuyến là 13,8 km; bề rộng nền đường 28m.

Các hạng mục chính của dự án gồm: Giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn trong phạm vi tuyến đường.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 75.052 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm xây dựng: Các huyện Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-Quý II năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT; - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; - TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện GL, CL, tp Đông Hà; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |