HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG TRỊ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /NQ-HĐND                       Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

## Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

## Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng khu nghĩa trang để di dời mộ, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 và các dự án khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng khu nghĩa trang với diện tích 9,7 ha, gồm các hạng mục:

a) Hệ thống đường giao thông: Gồm 6 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2.115 m; mặt cắt ngang nền đường rộng từ 6 đến 16,5m, mặt đường rộng từ 6 đến 10,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng.

b) San nền: Tổng diện tích san nền khoảng 5,67 ha.

c) Hệ thống thoát nước: Hệ thống rãnh dọc kết hợp cống ngang. Hệ thống thoát nước được thu gom vào hồ cảnh quan trước khi xả ra môi trường.

d) Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu mộ:

- Đầu tư xây dựng các trục đường giữa các lô mộ, bề rộng mặt đường 3,5m, kết cấu bằng bê tông xi măng.

- Gia cố mái ta luy và bố trí rãnh dọc giữa các bậc của khu mộ bằng bê tông.

đ) Cây xanh, hồ nước:

- Đối với các tuyến đường giao thông: Trồng cây xanh hai bên tuyến đường, khoảng cách (8-10) m/cây.

- Đối với khu vực cây xanh, cảnh quan: Bố trí hồ nước, kết hợp trồng cây xanh, thảm cỏ để tạo cảnh quan.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 22.270 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; - TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND Tp Đông Hà; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |