| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2021 |

## NGHỊ QUYẾT

## Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

## Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm di dân tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy và các dự án động lực đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; từng bước đầu tư xây dựng một số công trình công cộng cấp thiết tại khu tái định cư nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân phải di dời; đồng thời tạo cơ sở hạ tầng ban đầu để kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích xây dựng 43,6ha (trong đó giai đoạn 2021-2025 là 27,15ha; giai đoạn sau năm 2025 là 16,45ha) gồm các hạng mục:

- San nền với diện tích khoảng 29ha, cốt san nền theo cốt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt;

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 274 lô;

- Đường giao thông có tổng chiều dài khoảng 7.500 m;

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép;

- Cây xanh: Trồng cây xanh trên các tuyến đường trong khu vực dự án;

- Hệ thống cấp điện: Xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung áp 22kV, đường dây hạ áp 0,4kV và bố trí hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường nội bộ khu tái định cư;

-	Cấp nước sinh hoạt: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt bằng đường ống HDPE đấu nối tuyến ống nước đã có sẵn trong khu vực;

-	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND xã, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 2.800m2.

-	Xây dựng Trạm Y tế, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 1.150m2.

-	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 5.050m2.

-	Xây dưng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 1.985m2.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 180.000 triệu đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

5. Nguồn vốn  đầu tư: Ngân sách Trung ương trong đó giai đoạn 2021-2025 là 130.000 triệu đồng, phần còn lại bố trí giai đoạn 2026-2030.

6. Địa điểm xây dựng: Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2023-2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND TP Đông Hà; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |