| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2021 |

## NGHỊ QUYẾT

## Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

## Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân sinh sống, làm việc trong khu vực; bảo vệ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà cửa, đất đai của nhân dân trên địa bàn; chủ động phòng, chống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; ổn định đời sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy mô và phạm vi đầu tư:

- Quy mô: Nâng cấp đê, kè bờ sông trong phạm vi sạt lở với tổng chiều dài khoảng 7km.

- Phạm vi: Đầu tư nâng cấp đê, kè bờ sông trong phạm vi sạt lở với tổng chiều dài khoảng 7km thuộc các huyện: Gio Linh khoảng 1,7km; Cam Lộ khoảng 1,45km; Đakrông khoảng 1,3km; Triệu Phong khoảng 1,05km; thị xã Quảng Trị khoảng 0,7km và Vĩnh Linh khoảng 0,8km.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 95.000 triệu đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

6. Địa điểm xây dựng: Tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đakrông, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua, đồng thời bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Kè xói lở khẩn cấp đê Hữu sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) đã được thống nhất phê duyệt tại Văn bản số 360/HĐND-KTNS ngày 12/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND TP Đông Hà; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |