| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2021 |

## NGHỊ QUYẾT

## Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

## Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

1.1. Mục tiêu chung:

Quản lý, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường theo hướng bền vững, bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng nhiệt đới, bảo vệ các nguồn gen động, thực vật đặc hữu của vùng; là cơ sở cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rừng đặc dụng, huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, góp phần nâng cao nhận thức và mức sống của người dân, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cho vùng biên giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Bảo vệ rừng và các giá trị đa dạng sinh học, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và những giá trị về văn hóa của 2 khu rừng đặc dụng;

- Nâng cao năng lực chỉ huy và tổ chức quản lý bảo vệ rừng, PCCCR;

- Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng PCCCR các cấp để có khả năng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra. Xây dựng lực lượng PCCCR chuyên ngành, trên cơ sở kiện toàn và củng cố lực lượng Kiểm lâm hiện có;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Ban quản lý, Trạm quản lý bảo vệ rừng, các tuyến tuần tra kiểm soát và hệ thống PCCC rừng nhằm tăng cường năng lực bảo vệ rừng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho Khu bảo tồn, các công trình phục vụ, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn, giáo dục đào tạo và phát triển du lịch sinh thái trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Từng bước nâng cấp, xây dựng các công trình phục vụ cho các chương trình hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn hệ động, thực vật rừng. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong vùng thông qua các chương trình phát triển kinh tế nói chung, phát triển các hoạt động lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường nói riêng.

2. Quy mô đầu tư:

2.1. Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

* Xây dựng mới các hạng mục công trình

- Công trình đường giao thông nội bộ tại Phân khu dịch vụ - hành chính;

- Đường tuần tra, chữa cháy tại các tiểu khu: đường cấp phối có tổng chiều dài 154km;

- Nhà lưu trú bảo vệ rừng (lắp ghép) và sửa chữa 02 nhà lưu trú bảo vệ rừng tại Tiểu khu 748, thôn Cựp (xã A Bung); tại Khe Tre, Khe Su, Khe Lau (xã Ba Lòng); thôn Tà Lao (xã Tà Long); Khe Làng An (xã Triệu Nguyên); thôn Cựp (xã Húc Nghì). Số lượng: 08 nhà (100m2);

- Xây dựng mới 01 Nhà tập luyện PCCCR kết hợp cất trữ công cụ, thiết bị, phương tiện tại phân khu DV-HC, với diện tích 300m2;

- Xây dựng mới 02 chòi canh lửa rừng tại 2 xã Ba Lòng và Tà Long;

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại phân khu dịch vụ - hành chính, dạng nhà cấp IV: 250m2 và Sân bê tông: 100m2;

- Xây dựng cổng và hàng rào tại phân khu dịch vụ - hành chính;

- Xây dựng vườn thực vật hoang dã tại phân khu dịch vụ - hành chính;

- Xây mới Trụ sở hạt Kiểm lâm tại phân khu dịch vụ - hành chánh, diện tích xây dựng: Văn phòng trụ sở: 350m2; Sân bê tông: 100m2; Cổng, tường rào bảo vệ; Hệ thống điện, nước;

- Xây mới 03 nhà làm việc và các công trình phụ trợ các Trạm kiểm lâm khu vực Hồng Thủy, Tà Long, Hải Phúc

- Xây 01 nhà làm việc và các công trình phụ trợ cho Trạm kiểm lâm cửa rừng tại Chiêng Giòng, tiểu khu 859.

- Xây dựng 01 Bảng tên quảng bá Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tại phân khu dịch vụ - hành chính;

- Tư vấn lập và quản lý phần mềm quản lý rừng bền vững, số hóa dữ liệu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông;

* Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình

- Tu sửa  hồ chứa nước chữa cháy rừng số 1 và làm mới hồ chứa nước chữa cháy rừng số 2 tại phân khu dịch vụ - hành chính Ban Quản lý KBT;

- Sửa chữa trụ sở làm việc tại phân khu dịch vụ- hành chính Nâng cấp điện hạ thế phân khu dịch vụ- hành chính, tuyến vào hang động tại phân khu DV-HC.

2.2 Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

* Xây dựng mới

- Mở đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái nhằm phục vụ tuần tra bảo vệ rừng và PCCCR, chiều dài 57 km tại Tiểu khu 667, 670A, 644A, 645, 630, 621S, 635, 641A,652A, 639A, 638, 623, 619, 620, 621L, 613, 617, 612, 611;

- Xây dựng 04 trạm quản lý bảo vệ rừng và hàng rào tại Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Lập phục vụ lưu trú cho lực lượng bảo vệ rừng;

- Xây dựng 06 chòi canh lửa tại Tiểu khu NTK 20; 614A; 638S, 627B, 623, 637; xây dựng 08 Trạm quan sát cảnh quan, lều trú chân tại  Tiểu khu 667, 670A, 644A, 645, 630, 621S, 635, 641A,652A, 639A, 638, 623, 619, 620, 621L, 613, 617, 612, 611;

- Xây dựng mới Nhà tập luyện PCCCR kết hợp cất trữ công cụ, thiết bị, phương tiện tại tiểu khu 652A phục vụ huấn luyện PCCCR và kho cất trữ dụng cụ, phương tiện PCCCR;

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại tiểu khu 652A phục vụ ở lại và sinh hoạt của CBCC;

- Xây dựng vườn thực vật hoang dã tại tiểu khu 652A phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, trưng bày và nhân giống;

- Xây dựng mới trụ sở Ban quản lý tại xã Hướng Tân phục vụ nơi làm việc cho CCVC, NLĐ.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 60.671.500 nghìn đồng (Sáu mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 60.000 triệu đồng

- Vốn tự có của các chủ rừng: 671.500 nghìn đồng

6. Địa điểm xây dựng: các huyện ĐaKrông và Hướng Hóa.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2024-2027.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua, đồng thời bãi bỏ Nghị quyết số 426/NQ-HĐND Ngày 21/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND TP Đông Hà; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |