| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày tháng 7 năm 2024 |

Dự thảo lần 3	NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 26

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án thành phần 2: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị, tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc) với nội dung như sau:

1.Về quy mô

Dự án được cấu thành bởi hai hạng mục gồm: Hạng mục xây lắp công trình nhà trưng bày và Hạng mục nội thất trưng bày.

- Hạng mục xây lắp: Xây dựng khối nhà trưng bày với quy mô 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 800m2.

- Hạng mục nội thất trưng bày dự kiến gồm 04 nội dung trưng bày: Không gian Khánh tiết; không gian Ký ức lịch sử; không gian Hoài niệm; không gian trải nghiệm phòng chiếu phim 3D.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024, có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: TC, KHĐT, VHTTDL. - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, VHTTDL; - KBNN tỉnh ; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, P. CTHĐ (T). | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |