|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG TRỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Trị, ngày tháng 6 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:**

**Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn;**

**Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Xét Tờ trình số* [*81/TTr-UBND*](http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5352/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=48&lan=1)*ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích trọng điểm trong hệ thống các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của di tích; phục vụ nhu cầu thăm viếng, tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

- Tạo nên các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng về truyền thống, bản sắc văn hóa, lịch sử tại địa phương; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc, giới thiệu quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Trị.

- Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tạo nên các điểm đến hấp dẫn; gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôn tạo và giữ gìn các di tích lịch sử cách mạng, các cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

2. Quy mô đầu tư:

a) Dự án thành phần 1: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

- Bảo quản, tu bổ, phục hồi Nhà lưu niệm.

- Nâng cấp khối Nhà Trưng bày - Tưởng niệm.

- Xây mới Nhà quản lý - đón tiếp.

- Xây mới Cổng hướng Nam.

- Xây mới Cổng hướng Bắc.

- Xây mới Nhà phục vụ sinh hoạt chung.

- Tôn tạo và chỉnh trang hệ thống kè, bậc cấp bến sông.

- Tôn tạo nâng cấp Biển giới thiệu di tích bến sông, Bia chứng tích.

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống cấp điện, chống sét; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống PCCC; hệ thống giám sát an ninh; hệ thống thông tin liên lạc.

- Tu bổ tôn tạo sân vườn, hàng rào, cảnh quan cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác.

- Kinh phí thực hiện: 45.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2024

b) Dự án thành phần 2: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị.

Xây dựng Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị với quy mô 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.100m2. Trong đó: tầng trệt trưng bày mô hình tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị kết hợp với không gian trải nghiệm, tầng 1 là tầng trưng bày các bức tranh, ảnh và hiện vật theo các chủ đề, tầng 2 là không gian trải nghiệm ngoài trời.

Tầng trệt gồm có: Không gian tái hiện trận đánh, Giao thông đứng, Vệ sinh (Nam, nữ).

Tầng 1 gồm có: Không gian khánh tiết, Không gian trưng bày cố định, giao thông đứng, Vệ sinh (Nam, nữ), Sảnh chính.

Tầng 2 gồm có: Không gian trải nghiệm trong nhà, Không gian trải nghiệm ngoài trời, Khu vực thuê quân phục/ Bán vé, Khu vực giải khát, Giao thông đứng, Vệ sinh (Nam, nữ).

Công trình có trục giao thông đứng gồm 1 thang bộ và 1 thang máy có thể nâng tải trọng tối đa lên đến 750kg (10 người). Các dốc được thiết kế thoải để phục vụ cho những khách tham quan sử dụng xe lăn.

- Kinh phí thực hiện: 45.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2025

c) Dự án thành phần 3: Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc (giai đoạn 1).

- Tu bổ, nâng cấp địa đạo và các hạng mục trong lòng địa đạo.

- Trưng bày chuyên đề "Địa đạo Vĩnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh" trong nhà trưng bày.

- Xây dựng, tôn tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục phụ trợ phục vụ di tích.

- Kinh phí thực hiện: 11.250 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2025

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 101.250 triệu đồng *(Bằng chữ: Một trăm lẻ một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).*

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án:

- Dự án thành phần 1: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn: tại Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Dự án thành phần 2: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị: tại Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

- Dự án thành phần 3: Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc: tại Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021-2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBTVQH, Chính phủ;  - Các Bộ: KH&ĐT, TC, VH TT&DL;  - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;  - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  - Đoàn ĐBQH tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;  - Các Sở: KHĐT, TC, VH,TT&DL, KBNN tỉnh;  - Lưu VT, KTNS. | **CHỦ TỊCH**    **Nguyễn Đăng Quang** |
|  |  |