| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày tháng năm 2021 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị như sau:

I. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư và hỗ trợ đầu tư các công trình lâm sinh góp phần ổn định độ che phủ rừng đến năm 2025 là 50%.

- Diện tích rừng trồng phòng hộ, đặc dụng được đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục chăm sóc đảm bảo chất lượng, tiêu chí rừng phòng hộ, đặc dụng; Nâng cấp rừng trồng phòng hộ; làm giàu rừng tự nhiên phòng hộ, đặc dụng nhằm nâng cao chất lượng rừng, phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ) có chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng, góp phần cung cấp gỗ nguyên liệu chất lượng cao cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh và khu vực.

- Bảo vệ rừng và các giá trị đa dạng sinh học, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và những giá trị về văn hóa của 2 khu rừng đặc dụng; Nâng cao năng lực chỉ huy và tổ chức quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng PCCCR các cấp để có khả năng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra. Xây dựng lực lượng PCCCR chuyên ngành, trên cơ sở kiện toàn và củng cố lực lượng Kiểm lâm hiện có;

- Hỗ trợ xây dựng các công trình đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa; nâng cấp đường ranh cản lửa phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, giảm các chi phí cho trồng rừng gỗ lớn.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, Trạm quản lý bảo vệ rừng, các tuyến tuần tra kiểm soát và hệ thống PCCC rừng ở các Ban quản lý các Khu BTTN nhằm tăng cường năng lực bảo vệ rừng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho Khu bảo tồn, các công trình phục vụ, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn, giáo dục đào tạo và phát triển du lịch sinh thái trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Từng bước nâng cấp, xây dựng các công trình phục vụ cho các chương trình hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn hệ động, thực vật rừng. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong vùng thông qua các chương trình phát triển kinh tế nói chung, phát triển các hoạt động lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường nói riêng.

II. Quy mô đầu tư:

1) Trồng, bảo vệ, phát triển rừng:

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng: 640 lượt ha (trong đó: chăm sóc năm 1: 100,0 lượt ha; chăm sóc năm 2: 250,0 lượt ha; chăm sóc năm 3: 290,0 lượt ha).

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ nâng cấp: 785 lượt ha (trong đó: chăm sóc năm 1: 149,0 lượt ha; chăm sóc năm 2: 318,0 lượt ha; chăm sóc năm 3: 318,0 lượt ha).

- Nâng cấp rừng trồng phòng hộ: 600 ha.

- Làm giàu rừng tự nhiên: 600 ha.

- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ): 1.000 ha.

- Hỗ trợ xây dựng đường ranh cản lửa (15 km), đường lâm nghiệp (7 km) và nâng cấp đường ranh cản lửa (55 km).

2) Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa:

a) Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông:

- Công trình đường giao thông nội bộ tại Phân khu dịch vụ - hành chính dài 200m.

- Nhà lưu trú bảo vệ rừng (lắp ghép) tại Tiểu khu 748, thôn Cựp (xã A Bung); tại Khe Tre, Khe Su, Khe Lau (xã Ba Lòng); thôn Tà Lao (xã Tà Long); Khe Làng An (xã Triệu Nguyên); thôn Cựp (xã Húc Nghì). Số lượng: 08 nhà (100m2).

- Xây dựng mới 02 chòi canh lửa rừng tại 2 xã Ba Lòng và Tà Long.

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại Phân khu dịch vụ - hành chính, dạng nhà cấp IV: 250 m2 và Sân bê tông: 100m2.

- Xây dựng cổng và hàng rào tại phân khu dịch vụ - hành chính.

- Xây dựng vườn thực vật hoang dã tại phân khu dịch vụ - hành chính.

- Xây mới Trụ sở hạt Kiểm lâm tại phân khu dịch vụ - hành chánh, diện tích xây dựng: Văn phòng trụ sở: 350m2; Sân bê tông: 100m2; Cổng, tường rào bảo vệ; Hệ thống điện, nước.

- Tu sửa hồ chứa nước chữa cháy rừng số 1 và làm mới hồ chứa nước chữa cháy rừng số 2 tại phân khu dịch vụ - hành chính Ban Quản lý Khu bảo to.

- Sửa chữa trụ sở làm việc tại phân khu dịch vụ- hành chính.

- Nâng cấp điện hạ thế phân khu dịch vụ- hành chính, tuyến vào hang động tại phân khu dịch vụ - hành chính.

- Sửa chữa 02 nhà lưu trú bảo vệ rừng tại Rào Vịnh (xã Ba Lòng) và Đường Tăng (xã Húc Nghì).

b) Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa:

- Mở đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái nhằm phục vụ tuần tra bảo vệ rừng và PCCCR, chiều dài 32 km tại Tiểu khu 667, 670A, 644A, 645, 635, 638, 623, 619, 620, 621L, 613, 617, 612, 611.

- Xây dựng 01 trạm quản lý bảo vệ rừng và hàng rào tại xã Hướng Lập.

- Xây dựng 04 chòi canh lửa tại Tiểu khu NTK 20; 614A; 638S, 627B; xây dựng 04 Trạm quan sát cảnh quan, lều trú chân tại Tiểu khu 670A, 635, 652A, 613.

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại tiểu khu 652A.

- Xây dựng mới trụ sở Ban quản lý tại xã Hướng Tân.

III. Dự án nhóm: Nhóm B.

IV. Tổng mức đầu tư: 90.000 triệu đồng.

Trong đó:

1) Trồng, bảo vệ, phát triển rừng: 60.000 triệu đồng.

2) Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa: 30.000 triệu đồng.

V. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ

VI. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

VII. Thời gian, tiến độ thực hiện : Từ năm 2022-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, KBNN tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. | - CHỦ TỊCH - Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |