| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 06/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ như sau:

1. Quy mô đầu tư:

a) Nhà làm việc 4 tầng:

- Cải tạo, nâng cấp cửa các phòng làm việc, thay mới toàn bộ cửa sổ và vách kính mặt tiền; cửa sổ và vách kính 2 mặt bên; thay thế cửa đi sảnh tầng 1.

- Sơn lại một số phòng làm việc.

- Cải tạo hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, trần các phòng, rèm cửa, điều hòa.

- Cải tạo, nâng cấp phòng họp tầng 3.

- Cải tạo, nâng cấp tầng 4 làm kho lưu trữ.

- Thay thế gạch lát sảnh đón, sảnh và hành lang các tầng.

- Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh 3 tầng: thay mới thiết bị, gạch nền, cửa

- Vệ sinh, xử lý chống thấm một số vị trí của trụ sở làm việc.

- Cải tạo, nâng cấp trần các phòng làm việc, trần hành lang.

- Cải tạo hệ thống cấp và thoát nước; điện chiếu sáng; rèm cửa; điều hòa; hệ thống mạng LAN.

- Bổ sung hệ thống báo cháy, chữa cháy

- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục khác

b) Cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ

- Sơn tường rào, cổng, nhà trực bảo vệ.

- Sân vườn, thiết bị chiếu sáng sân vườn, bồn hoa, hệ thống thoát nước.

- Cải tạo nhà xe nhân viên, gara ô tô.

- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phụ trợ khác.

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính Phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; - Các Sở: Ngoại vụ, KHĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - Lưu VT, KTNS. |  | - CHỦ TỊCH - Nguyễn Đăng Quang |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |