| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 38/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2022 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9

đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt; Báo cáo thẩm tra số Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Tạo mặt bằng sạch, đảm bảo đủ điều kiện để Bộ Giao thông vận tải thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt (Dự án VRAMP).

- Nâng cao năng lực vận tải, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư:

Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt với chiều dài 13,8 km, bề rộng giải phóng mặt bằng tính đến chân mái ta luy nền đường. Các hạng mục chính của dự án gồm: Giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, đo đạc địa chính và cắm cọc giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đường.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 345.555 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm xây dựng: Các huyện Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021- 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế các Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/3/2021, số 55/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và số 11/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - TVTU, TTHĐND, UBND,UBNTTQVN tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; - Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện G L, CL, tp ĐH; - Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; - Lưu: VT. | - CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |