| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 53/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2022 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển

kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021-2026.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/202, số 40/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và số 16/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Thường trực TU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện VL, GL, TP, TXQT, HL; - Lưu: VT. | - CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |