| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2022 |

## NGHỊ QUYẾT

## Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Vỉa hè đường Hùng Vương

## (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công,

Xét Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 18/11/2022; số 254/TTr-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ tối đa nguồn vốn dư dự án GMS để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trục giao thông chính của thành phố Đông Hà, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo tuyến phố văn minh, hiện đại góp phần sớm đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư hoàn thiện vỉa hè đường Hùng Vương đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt với chiều dài khoảng 1,3km, gồm:

a) Vỉa hè, bó vỉa và rãnh biên:

- Vỉa hè: Lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo;

- Bó vỉa, rãnh biên: Thay thế toàn bộ bó vỉa hiện trạng bằng bó vỉa bằng đá granite tự nhiên và thiết kế mới rãnh biên.

b) Cây xanh và bồn trồng cây

- Cây xanh vỉa hè: Thay thế toàn bộ cây xanh trên tuyến, cây đảm bảo tiêu chuẩn cây xanh đô thị.

- Bồn trồng cây: Bồn trồng bằng đá tự nhiên

c) Hào kỹ thuật, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật khác:

- Hào kỹ thuật: Xây dựng mới hệ thống hào kỹ thuật bằng bê tông cốt thép lắp ghép và hố ga kỹ thuật đi ngầm dưới vỉa hè.

- Thoát nước dọc và hạ tầng kỹ thuật khác: Bổ sung cống thoát nước dọc; thay mới tấm đan nắp hố ga, nắp hố kỹ thuật; cải tạo các hố ga, hố kỹ thuật, hố thu nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác để đảm bảo đồng bộ với vỉa hè mới; bổ sung ống thu nước sinh hoạt bằng ống nhựa uPVC chạy dọc sát mép trong vỉa hè.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư: 33.035 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (bao gồm nguồn vượt năm 2021).

7. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đông Hà.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện: Năm 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022, thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/04/2020; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: 	CHỦ TỊCH

- UBTVQH, Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;

- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh;

- Trung tâm Phát triễn quỹ đất tỉnh;

- TTHĐND, UBND thành phố Đông Hà;	Nguyễn Đăng Quang

- Lưu: VT, KTNS.