| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số: /NQ-HĐND | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023 |
| --- | --- |

## NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp

sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền, địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022;

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 26/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm kịp thời khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến đê hiện có; phát huy hiệu quả trong việc ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân sinh sống, làm việc trong khu vực; bảo vệ các công trình, nhà cửa, đất đai của nhân dân trên địa bàn; chủ động phòng, chống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; ổn định đời sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

2. Quy mô đầu tư: Sửa chữa đê với tổng chiều dài khoảng 600m, gồm gia cố mái đê phía sông bằng kết cấu đá lát dày 25cm, phía dưới là tầng lọc; mái phía đồng kết cấu tấm lát; gia cố mặt đê đảm bảo cao trình, chiều rộng và kết cấu phù hợp với yêu cầu chống bão theo tiêu chuẩn thiết kế đê kè, đảm bảo giao thông dân sinh, phát triển kinh tế xã hội kết hợp phục vụ du lịch, dịch vụ trong vùng.

3. Nhóm dự án: C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

6. Địa điểm thực hiện: xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: | ###### CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng:Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện Triệu Phong; - Chi cục Thủy lợi; - Lưu: VT. | Nguyễn Đăng Quang |