| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số: /NQ-HĐND | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023 |
| --- | --- |

## NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền, địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 12/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện Hướng Hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho xã Tân Liên đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; đồng thời thu hút đầu tư các dự án điện gió, năng lượng tái tạo nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của Miền Trung vào năm 2030 là cần thiết.

2. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến khoảng 3,6km, điểm đầu giao với Quốc lộ 9 tại Km67+330; điểm cuối tại lý trình khoảng km3+600 nối vào đường BTXM hiện hữu; thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, Vtk=40 km/h. Nền đường rộng 8m, mặt đường rộng 5,5m, lề gia cố mỗi bên 0,25m, lề đất rộng mỗi bên 1m.

3. Nhóm dự án: C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ngân sách tỉnh từ nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng (từ vốn của dự án Nhà thiếu nhi chưa thực hiện): 12.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn hợp pháp khác (đóng góp tự nguyện của Liên hợp Công ty Cổ phần điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị): 18.000 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện: xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian thực hiện: 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: | ###### CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT; TC, GTVT; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng:Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện Hướng Hóa; - Lưu: VT. | Nguyễn Đăng Quang |