| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số: /NQ-HĐND | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023 |
| --- | --- |

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn

giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền, địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý với các nội dung như sau:

- 1. Nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí

- Giao 7.940 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2021-2025 cho dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu).

- (Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm)

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu từ đất giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện)

a) Các dự án điều chỉnh giảm vốn: Điều chỉnh giảm vốn 05 dự án, với tổng số vốn là 79.192 triệu đồng.

b) Các dự án điều chỉnh tăng vốn: Điều chỉnh tăng vốn của 11 dự án, nhiệm vụ quy hoạch với tổng số vốn là 79.192 triệu đồng.

(Chi tiết tại Mục I.1, Biểu số 02 đính kèm)

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng).

a) Các dự án giảm vốn: Điều chỉnh giảm vốn 01 dự án và hỗ trợ đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025, với tổng số vốn là 48.000 triệu đồng

b) Các dự án tăng vốn: Điều chỉnh tăng vốn 02 dự án với tổng số vốn là 48.000 triệu đồng

(Chi tiết tại Mục I.2, Biểu số 02 đính kèm)

4. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu từ đất giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biết Lao Bảo do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện).

Điều chỉnh tăng kế hoạch kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 90.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Trích đo vẽ địa chính và phát triển quỹ đất (15%) theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND: 13.500 triệu đồng.

- Bố trí cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 76.500 triệu đồng; dành một phần vốn tăng thu này để bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án như Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quốc lộ 15D.

(Chi tiết tại Mục II, Biểu số 02 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: | ###### CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT; TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh; - Lưu: VT. | Nguyễn Đăng Quang |

| Biểu số 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |
| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP |  |  |
|  | DỰ PHÒNG (10%) |  |  |  |  |  |  | 223.290 |  |
| 1 | Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao |  |  |  |  |  |  | 96.584 |  |
| - | Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 | Gio Linh, Cam Lộ | 11,5km (giai đoạn 1: 4,3km) | 22-25 | 156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 | 89.689 | 89.689 | 89.689 |  |
| - | Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn | Triệu Phong | 7,143 km | 18-22 | 25/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 | 79.495 | 6.895 | 6.895 |  |
| 2 | Giao bổ sung |  |  |  |  |  |  | 7.940 |  |
| - | Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | TP Đông Hà | Khoảng 4,2km | 2023-2025 | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 | 230.000 | 27.000 | 7.940 |  |
| 3 | Dự phòng (chưa giao chi tiết) |  |  |  |  |  |  | 118.766 |  |

| BIỂU SỐ 02 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 (LẦN 3) NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư được duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được duyệt | Điều chỉnh KH 2021-2025 |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú |
|  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP |  | Tăng | Giảm |  |  |
| [1] | [2] | [5] | [6] | [7] | [8] | [10] | [11] | [12] | [13] |
| I | ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025 ĐÃ GIAO NQ 137/NQ-HĐND NGÀY 30/8/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Nguồn thu đấu giá QSD đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án giảm vốn |  |  |  | 529.700 |  | 79.192 | 450.508 |  |
| 1 | Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ QL.9 đến đường Điện Biên Phủ) | 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 8.495 | 8.495 | 3.000 |  | 2.030 | 970 | Dự án đã quyết toán (QĐ số 1780/QĐ-UBND ngày 05/07/2022) |
| 2 | Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà | 106/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 | 546.680 | 546.680 | 485.000 |  | 66.462 | 418.538 | VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 |
| 3 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà | 472/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 | 18.177 | 18.177 | 18.000 |  | 6.000 | 12.000 | Giảm khối lượng không thực hiện để bố trí cho dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) |
| 4 | Cải tạo nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Trị | 2989/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 1756/QĐ-UBND 12/7/2020 | 13.789 | 10.789 | 10.700 |  | 700 | 10.000 | Dự án đã hoàn thành. Giảm số vốn hết nhu cầu sử dụng để bổ sung thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban Đảng, nhà công vụ | 1531/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |  | 4.000 | 9.000 | Dự án đã hoàn thành. Giảm số vốn hết nhu cầu sử dụng để bổ sung thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) |
| 2 | Dự án tăng vốn |  |  |  | 7.000 | 79.192 |  | 86.192 |  |
| 1 | Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 | 1609/QĐ-UBND ngày 05/08/2011 | 334.014 | 334.014 | 7.000 | 1.100 |  | 8.100 | Thanh toán KLHT |
| 2 | Công viên thành phố Đông Hà | 2354/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 480/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 | 137.968 | 107.968 | 0 | 210 |  | 210 | Dự án đã quyết toán (QĐ số 556/QĐ-UBND ngày 15/3/2021) |
| 3 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (khu đất có ký hiệu CC-4) | 703/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 | 48,922 | 48,922 | 0 | 48 |  | 48 | VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh; VB 705/UBND-TM ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh |
| 4 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, 3 |  | 400 | 400 | 0 | 400 |  | 400 | VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh; VB 5151/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh |
| 5 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực đường An Dương Vương, thành phố Đông Hà |  | 390 | 390 | 0 | 390 |  | 390 | VB 54/TB-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |
| 6 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở hạ tầng khu dân cư Thượng Nghĩa, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (khu tái định cư) |  | 540 | 540 | 0 | 540 |  | 540 | VB 5150/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |
| 7 | Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Gio Linh dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị |  | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |  | 2.000 | VB 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |
| 8 | Quy hoạch các điểm thuộc địa bàn huyện Triệu Phong dọc theo tuyến Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị |  | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |  | 1.500 | VB 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; VB 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh |
| 9 | Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 | 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | 23.612 | 23.612 | 0 | 23.612 |  | 23.612 | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022) |
| 10 | Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 | 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | 38.692 | 38.692 | 0 | 38.692 |  | 38.692 | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022) |
| 11 | Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 | 230.000 | 10.700 | 0 | 10.700 |  | 10.700 | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023) |
| I.2 | Nguồn đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Các dự án giảm vốn |  |  |  |  |  | 48.000 |  |  |
|  | Hội đồng nhân dân tỉnh giao khi đủ điều kiện |  |  |  | 222.565 |  | 48.000 | 174.565 | Dự kiến giảm từ dự án Nhà thiếu nhi tỉnh không thực hiện (24 tỷ), đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025 (24 tỷ) |
| 2 | Các dự án tăng vốn |  |  |  |  | 48.000 |  |  |  |
|  | Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 36.000 | 36.000 |  | 36.000 | Điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh |
|  | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên – Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên |  |  |  | 0 | 12.000 |  | 12.000 | Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư số 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023 |
| II | BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại KKT TMĐB Lao Bảo |  |  |  | 7.300 | 90.000,0 |  | 97.300 |  |
| 1 | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất |  |  |  | 3.000 | 13.500,0 |  | 16.500 |  |
| - | Bố trí cho các dự án phát triển kinh tế xã hội khác |  |  |  | 4.300 | 76.500 | 0 | 80.800 |  |
|  | Dự án Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2) | 629/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 | 101.149 | 15.149 | 817 | 1.047 |  | 1.864 | Thanh toán khối lượng hoàn thành |
|  | Nâng cấp, mở rộng trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (giai đoạn 2) | 1936/QĐ-UBND ngày 29/10/2023 | 6.700,30 | 670,030 | 0 | 176,5 |  | 176,5 | Thanh toán khối lượng hoàn thành |
|  | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang | 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 | 104.000 | 4.000 | 3.483 | 417 |  | 3.900 | Nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động |
|  | Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 | 230.000 | 8.360 | 0 | 8.360 |  | 8.360 | Đã được HĐND tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023) |
|  | Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 | 157/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; 2956/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 175.000 | 175.000 |  | 3.640 |  | 3.640 | Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án |
|  | Dự kiến bố trí sau |  |  |  |  | 62.859,5 |  | 62.859,5 | Các dự án Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2); Tuyến RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang; Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc KKT Đông Nam, dự kiến bố trí sau khi đủ điều kiện |