| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng

kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chính Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm xây dựng đường giao thông kết nối Nhà Kiểm soát lên hợp với đường giao thông tỉnh tạo điều kiện thuận lợi phục vụ hành khách và phương tiện vận tải lưu thông qua cửa khẩu. Góp phần hoàn thiện hệ thống trục đường trung tâm của khẩu Quốc tế La Lay.

2. Quy mô đầu tư bổ sung: Đầu tư xây dựng 02 nhánh tuyến kết nối, mỗi tuyến rộng 20m, bằng BTXM. Diện tích khoảng 8.326 m2.

- Đoạn 1: Điểm đầu đoạn Km11+592,70; điểm cuối đoạn Km11+673,35; chiều dài thiết kế L=80,65m.

- Đoạn 2: Điểm đầu đoạn Km11+673,35; điểm cuối đoạn Km11+717,35; chiều dài thiết kế L=44m.

- Đoạn 3: Điểm đầu đoạn Km11+851; điểm cuối đoạn Km11+908; chiều dài thiết kế L=57m.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 108.000 triệu đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư bổ sung: Nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu (phần 70% để lại cho Trung tâm quản lý cửa khẩu): 14.000 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân  tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: | ###### CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT; TC, GTVT; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng:Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện Hướng Hóa; - Lưu: VT. | Nguyễn Đăng Quang |