| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2021 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi;

Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối

và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 và các dịch bệnh khác; đồng thời, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhằm chống xuống cấp, đảm bảo thuận lợi cho việc khám và chữa bệnh cho người dân cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến dưới, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống lao, đẩy mạnh công tác quản lý mạng lưới chống lao trên toàn tỉnh nhằm giảm đáng kể tỷ lệ mắc lao và tử vong do bệnh lao trên địa bàn, góp phần cải thiện sức khỏe của nhân dân tỉnh nhà.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm 2 tầng, diện tích sàn xây dựng 1.150m2 và một số thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (danh mục thiết bị đính kèm).

- Xây mới Nhà cầu nối số 4 cao 1 tầng, diện tích sàn xây dựng 35m2.

- Cải tạo, sửa chữa Khu C (Khoa Lao bệnh phổi - Lao ngoài phổi), Khu E (Khoa Lao - HIV kháng thuốc), Khu F (Khoa Chống nhiễm khuẩn), Nhà cầu nối số 1, 3 và một số hạng mục phụ trợ khác.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 12.000 triệu đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Xổ số kiến thiết.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, Y tế; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, Y tế, KBNN tỉnh; - Bện viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |

DANH MỤC THIẾT BỊ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi;

Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối

và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác.

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh)

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị y tế |  |  |
| 1 | Bộ dụng cụ thở oxy (bình làm ẩm, đồng hồ đo lưu lượng, ổ nối tường) | Bộ | 10 |
| 2 | Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây | Cái | 1 |
| 3 | Máy thở không xâm nhập và xâm nhập | Cái | 2 |
| 4 | Máy theo dõi BN ≥ 5 thông số | Cái | 5 |
| 5 | Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy hoặc ô xy hoá lỏng) | Hệ thống | 1 |
| 6 | Bơm tiêm điện | Cái | 8 |
| 7 | Máy truyền dịch | Cái | 8 |
| 8 | Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động | Cái | 4 |
| 9 | Bộ đèn đặt nội khí quản thường | Bộ | 2 |
| 10 | Máy khí dung thường | Cái | 4 |
| 11 | Máy phá rung tim có tạo nhịp | Cái | 1 |
| 12 | Bộ mở khí quản | Bộ | 2 |
| 13 | Đèn thủ thuật | Cái | 2 |
| 14 | Bóng ambu có van PEEP | Cái | 4 |
| 15 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản | Bộ | 2 |
| II | Dụng cụ/thiết bị khác |  |  |
| 1 | Giường bệnh nhân đa năng | Bộ | 10 |
| 2 | Giường bệnh nhân Inox 304 | Cái | 60 |
| 3 | Tủ đầu giường | Cái | 60 |