| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2021 |

- NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ

trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng các cầu vượt lũ tại các tràn Km3+937 và Km12+771 nhằm đảm bảo tuyến ĐT.586 được lưu thông thông suốt, an toàn, phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện đi lại thuận lợi và an toàn cho nhân dân khu vực; đáp ứng nguyện vọng của cử tri địa phương và từng bước hoàn thành kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

2. Quy mô đầu tư:

- Phần cầu:

+ Cầu tại Km3+937: Cầu bằng BTCT vĩnh cửu, chiều dài toàn cầu 29,1m; khổ cầu rộng 8m; kết cấu nhịp chịu lực bằng BTCT;

+ Cầu tại Km12+771: Cầu bằng BTCT vĩnh cửu, chiều dài toàn cầu 71,2m. Khổ cầu rộng 8m; kết cấu nhịp chịu lực bằng BTCT.

- Đường hai đầu cầu: Đường cấp IV miền núi. Nền đường 7,5m, mặt đường và lề gia cố 6,5m, lề đất 2 x 0,5m. Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130Mpa. Chiều dài đường 2 đầu cầu của mỗi cầu khoảng 30m x 2 bên.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 26.800 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

+ Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng 21.800 triệu đồng.

+ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 5.000 triệu đồng.

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |